SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD (SGISS)

Documento de Análisis y Diseño Aplicando Proceso Unificado

Documento Académico - Asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software

PORTADA

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD (SGISS)

Documento de Análisis y Diseño de Software

Presentado a:
Julio Barón

Presentado por:

- Jhonathan De La Torre - 20222020033

- Yader Ibraldo Quiroga – 20222020034

Institución: Facultad de Ingeniería
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Software
Fecha de Elaboración: 5 de diciembre de 2025
Versión: 3.0 - Completa con Correcciones UP/Pressman
Estado: Listo para Revisión Definitiva

Referencias Base:

- Fuente: Repositorio Universidad de Cartagena

- Metodología: Pressman, R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.)

- Notación: OMG Unified Modeling Language (UML) 2.5.1

- Proceso: Proceso Unificado (UP) - Fases: Inicio, Elaboración, Construcción, Transición

TABLA DE CONTENIDO

- Introducción - Problema y Reto

- Objetivos del Proyecto

- Metodología Aplicada

- Viabilidad del Proyecto

- Criterios de Éxito

- Análisis de Riesgos

- Características del Sistema

- Restricciones del Proyecto

- Alcance del Proyecto

- Visión del Proyecto

- Requerimientos del Sistema

- Análisis de Matrices de Requisitos

- Análisis de Actores

- Matriz de Actores vs Casos de Uso

- Matriz de Casos de Uso vs Requisitos

- Diagramas UML

- Cronograma del Proyecto

- Situaciones Presentadas

- Conclusiones

- Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN - PROBLEMA Y RETO

1.1 Situación Actual del Hospital

Las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia enfrentan desafíos operativos significativos en la gestión integral de sus operaciones. El contexto hospitalario actual se caracteriza por:

Realidad Operativa del Hospital:

La institución presta servicios de mediana complejidad con múltiples procesos que requieren coordinación: admisión de pacientes, atención clínica, gestión de recursos hospitalarios (camas, quirófanos, medicamentos), historia clínica, facturación y reportes administrativos.

Problemas Críticos Identificados:

- Gestión Desintegrada de Pacientes: Información del paciente dispersa en múltiples registros manuales y sistemas desconectados. Un paciente puede tener registros en admisión, consulta externa, urgencias e internación sin sincronización.

- Pérdida de Datos Clínicos: Sin sistema integrado, historias clínicas se pierden, duplican o se registran incompletas. La información de alergias, cirugías previas y medicamentos puede no estar disponible en el momento de la consulta.

- Demoras en Procesos: Tiempos de espera prolongados (promedio 22-30 minutos en admisión) por registros manuales de pacientes, búsqueda de fichas físicas, validaciones lentas.

- Errores Administrativos: Falta de automatización genera errores en registros de identidad, direcciones duplicadas, asignación incorrecta de camas.

- Ineficiencia en Facturación: Proceso manual de facturación con retrasos en cobro, dificultad en conciliación de pagos, reclamos por duplicidad de cobros.

- Imposibilidad de Reportes: Sin datos centralizados, imposible generar reportes de ocupación hospitalaria, indicadores clínicos, análisis financiero para toma de decisiones.

- Vulnerabilidades de Seguridad: Información médica sensible en papel sin protección, acceso no controlado a historias clínicas, imposibilidad de auditoría de accesos.

- No Conformidad Regulatoria: Incumplimiento potencial de requisitos de privacidad (Resolución 1995/1999 sobre Historia Clínica), seguridad de datos, retención de registros.

1.2 Impacto Empresarial

Para la Institución:

- Ineficiencia operativa: 40-50% del tiempo administrativo en tareas repetitivas

- Costos incrementados: pago de horas extras por demoras administrativas

- Riesgos legales: posibles sanciones por no cumplimiento regulatorio

- Competitividad: pacientes migran a instituciones mejor equipadas

Para Pacientes:

- Experiencias negativas: largos tiempos de espera, necesidad de repetir información

- Riesgo clínico: errores en diagnóstico por información incompleta

- Desconfianza: procesos de pago confusos y opacos

Para Personal Clínico:

- Estrés: búsqueda de información dispersa consume tiempo de atención

- Errores: medicamentos prescritos sin verificar alergias en historia incompleta

- Frustración: imposibilidad de acceder información necesaria en tiempo de consulta

1.3 Reto a Superar

Reto: Diseñar, analizar y especificar un sistema integral de información hospitalaria que:

- Centralice toda información de pacientes, atención clínica y recursos

- Automatice procesos críticos de admisión, consulta, historia clínica y facturación

- Garantice seguridad y privacidad de datos médicos cumpliendo regulaciones

- Mejore significativamente experiencia de pacientes y eficiencia operativa

- Demuestre aplicación rigurosa de Ingeniería de Software mediante Proceso Unificado

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General

Aplicar de manera sistemática el Proceso Unificado de Software para analizar, modelar y diseñar un sistema de gestión integral de servicios de salud en el contexto de la asignatura de Ingeniería de Software

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema utilizando técnicas formales de levantamiento de requisitos.

- Modelar los casos de uso del sistema mediante diagramas UML que representen las interacciones entre actores y funcionalidad.

- Definir el modelo de dominio y sus entidades principales mediante diagramas de clases y diccionario de datos.

- Diseñar los flujos de trabajo de los procesos críticos mediante diagramas de actividades y estados.

- Especificar las interacciones entre objetos y componentes a través de diagramas de secuencia y comunicación.

- Describir la arquitectura lógica y física del sistema siguiendo los principios de arquitectura en capas del Proceso Unificado.

- Planificar las fases de inicio, elaboración, construcción y transición de acuerdo con la metodología UP.

3. METODOLOGÍA APLICADA

3.1 Marco de Trabajo: Ingeniería de Software Clásica + Proceso Unificado

La metodología aplicada combina principios de Ingeniería de Software Clásica (Pressman, 2014) con enfoque Proceso Unificado (Rumbaugh, Booch, Jacobson) adaptado al contexto hospitalario.

3.2 Proceso Unificado: Fases y Características

El Proceso Unificado es un marco de desarrollo de software iterativo e incremental que integra mejores prácticas de ingeniería de software orientada a objetos. Pressman (2014) identifica cuatro fases principales:

Fase 1: Inception (Inicio)

- Duración: 2 semanas

- Objetivos: Establecer visión del proyecto, definir alcance, identificar actores clave

- Entregables: Vision Statement, identificación preliminar de requisitos, evaluación inicial de riesgos

- Propósito: Asegurar que proyecto es viable antes de inversión mayor

Fase 2: Elaboration (Elaboración)

- Duración: 4 semanas

- Objetivos: Capturar mayoría de requisitos, desarrollar arquitectura base, mitigar riesgos técnicos

- Entregables:

  - Modelo de casos de uso completo

  - Modelo de análisis (diagrama de clases, relaciones de dominio)

  - Modelo de diseño (arquitectura, componentes)

  - Plan de construcción detallado

- Propósito: Validar viabilidad arquitectónica con prototipo ejecutable

Fase 3: Construction (Construcción)

- Duración: 8 semanas

- Objetivos: Implementar componentes, integrar subsistemas, ejecutar pruebas

- Entregables:

  - Código fuente

  - Casos de prueba

  - Documentación técnica

- Propósito: Construcción incremental de funcionalidades

Fase 4: Transition (Transición)

- Duración: 2 semanas

- Objetivos: Beta testing, corrección de defectos, despliegue a producción

- Entregables:

  - Sistema en producción

  - Documentación de usuario

  - Plan de soporte

- Propósito: Operación efectiva en ambiente de usuario

3.3 Características Clave del Proceso Unificado

A) Dirigido por Casos de Uso

- Casos de uso como hilo conductor del proyecto

- Representan qué el usuario necesita hacer: "Agendar Cita", "Registrar Consulta", "Generar Factura"

- Validación: Cada caso de uso es rastreable a requisitos y componentes

- Beneficio: Reduce ambigüedad, facilita validación con stakeholders

B) Centrado en Arquitectura

- Arquitectura identificada y validada en Fase de Elaboración

- Reduce riesgos: evita rediseños costosos en Construcción

- Facilita: desarrollo paralelo de módulos independientes

- Base: Arquitectura 3 capas (Presentación, Lógica, Persistencia)

C) Iterativo e Incremental

- 4 fases con iteraciones internas en cada una

- Cada iteración entrega incremento de valor

- Realimentación continua ajusta siguientes iteraciones

- Soporta cambio de requisitos mejor que modelos secuenciales

D) Basado en Componentes

- Descomposición en módulos independientes

- Reutilización de componentes

- Interfaces bien definidas entre componentes

- Facilita mantenimiento y evolución

3.4 Disciplinas de Ingeniería de Software Aplicadas (Pressman)

Disciplina 1: Business Modeling (Modelado del Negocio)

- Actividad: Documentar procesos hospitalarios actuales (admisión, atención, facturación)

- Actores involucrados: 6 roles principales identificados

- Resultado: Entendimiento de flujos actuales y oportunidades de mejora

Disciplina 2: Requirements (Requisitos)

- Actividad: Levantamiento sistemático de RF y RNF

- Técnicas: Entrevistas, observación de procesos, análisis documentos

- Resultado: 27 RF + 20 RNF documentados y priorizados

- Validación: Matriz de trazabilidad requisitos-actores-CU

Disciplina 3: Analysis & Design (Análisis y Diseño)

- Análisis: Modelos UML de estructura (clases) y comportamiento (casos uso, actividades)

- Diseño: Arquitectura, componentes, patrones, especificación de interfaces

- Resultado: 8 diagramas UML + especificación de arquitectura

Disciplina 4: Implementation (Implementación)

- Fuera alcance de este documento

- Preparación: Especificación completa lista para desarrollo

Disciplina 5: Test (Pruebas)

- Plan de pruebas definido en este documento

- Estrategia: Unitarias, integración, sistema, aceptación

- Criterios: Cobertura >80% código, 0 defectos críticos pre-producción

Disciplina 6: Deployment (Despliegue)

- Estrategia: Despliegue gradual en 4 fases

- Infraestructura: Cliente, servidores, BD, backup definidos

- Capacitación: Plan de transición para usuarios

3.5 Artefactos Producidos por Fase (Pressman Aligned)

| Fase | Artefacto | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | Vision Document | Declaración de visión, alcance, restricciones | ✓ Completo |
| Inception | Use Case Model (v0.1) | Identificación preliminar 10+ casos uso | ✓ Completo |
| Inception | Risk Assessment | 10+ riesgos identificados y evaluados | ✓ Completo |
| Elaboration | Requirements Spec | 27 RF + 20 RNF especificados formalmente | ✓ Completo |
| Elaboration | Use Case Model (Final) | 10+ casos uso completamente especificados | ✓ Completo |
| Elaboration | Analysis Model | Diagrama de clases con 9 entidades principales | ✓ Completo |
| Elaboration | Design Model | Arquitectura 3 capas con 7 componentes | ✓ Completo |
| Elaboration | Architectural Baseline | Prototipo explorador demostrando viabilidad | ✓ Completo |
| Elaboration | Implementation Model | Plan de desarrollo por componente | ✓ Completo |
| Elaboration | Traceability Matrix | RF↔CU↔RNF↔Componentes sin brechas | ✓ Completo |
| Elaboration | Deployment Model | Diagrama despliegue infraestructura física | ✓ Completo |

4. VIABILIDAD DEL PROYECTO

4.1 Viabilidad Técnica

Tecnologías Disponibles: ✓ Maduras y probadas

- Frontend: React 18+ es estándar en aplicaciones web complejas, tiene ecosistema probado en sistemas de salud

- Backend: Node.js o Java tienen experiencia demostrada en sistemas de salud empresariales

- Base de datos: PostgreSQL cumple estándares de confiabilidad ACID para datos críticos

- Estándares: HL7 v2.5 e FHIR están documentados públicamente y implementables

- Herramientas: Open source disponibles (Git, Docker, Jest para testing)

Complejidad Técnica: Manejable con equipo adecuado

- Arquitectura 3 capas: patrón bien conocido, documentado en literatura

- Escalabilidad: diseño permite crecimiento sin rediseño mayor

- Seguridad: requisitos regulatorios (HIPAA/GDPR) son desafiantes pero implementables

- Integración: HL7 con sistemas legales requiere especificación clara pero no es bloqueante

Riesgos Técnicos Principales Identificados:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance en búsquedas 1M+ registros | Media | Alto | Índices apropiados, caching Redis |
| Integración sistemas legados | Media | Medio | POC temprano (sem 5), especificación APIs |
| Seguridad datos médicos | Baja | Crítico | Auditoría externa, testing seguridad |
| Cambios de requisitos | Alta | Alto | Gestión formal de cambios, sprint planning |

Conclusión Viabilidad Técnica: VIABLE con riesgos manejables

4.2 Viabilidad Operativa

Personal Disponible: ✓ Suficiente

- 8 profesionales designados: Arquitecto, 2 Dev Backend, 2 Dev Frontend, DBA, Tester, Project Manager

- Capacitación disponible: Personal tiene experiencia en sistemas empresariales similares

- Stakeholders disponibles: Personal médico, administrativo dispuesto a participar en análisis

Procesos Hospitalarios Conocidos: ✓ Bien documentados

- Hospital tiene procesos estándar ISO para admisión, atención, internación

- Documentación disponible: POA anual 2025 con procesos detallados y KPIs

- Personal entiende procesos actuales y puede participar en análisis formal

Cambio Organizacional: Requiere gestión proactiva

- Resistencia esperada: Personal acostumbrado a procesos manuales

- Mitigación: Plan de cambio, capacitación incremental, demostraciones tempranas, identificar "campeones del cambio"

- Champions: Defensores en cada área (médicos, administrativos) promueven adopción

Impacto Operativo: Bajo a medio durante transición

- Fase Transición: 1-2 semanas de ajuste inicial en operaciones

- Contingencia: Operación paralela con sistema anterior por 2 semanas (sistema antiguo + nuevo)

- Downtime tolerado: Máximo 4-8 horas para migración crítica

Conclusión Viabilidad Operativa: VIABLE con plan de cambio

4.3 Viabilidad Financiera (En Pesos Colombianos - COP)

Estimación de Costos para 16 semanas:

| Componente | Porcentaje | Valor COP | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal (8 profesionales) | 65% | $235.650.000 | Salarios + prestaciones 16 semanas |
| Infraestructura | 20% | $72.500.000 | Servidores, licencias, almacenamiento BD |
| Herramientas y Software | 10% | $36.250.000 | IDEs, Git, Docker, testing, licencias |
| Contingencia (5%) | 5% | $18.125.000 | Buffer imprevistos, ajustes |
| TOTAL PRESUPUESTO | 100% | $362.525.000 | Presupuesto base del proyecto |

Rango Presupuestal: $362.525.000 - $435.000.000 COP (depende salarios locales, variables regionales)

Desglose Detallado de Personal (Base: Salario mes Colombia):

| Rol | Cantidad | Salario Mes | Salario 16 sem | Prestaciones (25%) | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto | 1 | $6.500.000 | $30.000.000 | $7.500.000 | $37.500.000 |
| Dev Backend | 2 | $5.000.000 | $46.000.000 | $11.500.000 | $57.500.000 |
| Dev Frontend | 2 | $4.500.000 | $41.400.000 | $10.350.000 | $51.750.000 |
| DBA | 1 | $5.200.000 | $24.000.000 | $6.000.000 | $30.000.000 |
| Tester QA | 1 | $4.000.000 | $18.400.000 | $4.600.000 | $23.000.000 |
| Project Manager | 1 | $5.800.000 | $26.720.000 | $6.680.000 | $33.400.000 |
| Tech Writer | 1 | $3.800.000 | $17.520.000 | $4.380.000 | $21.900.000 |
| Soporte Inicial | 1 | $3.500.000 | $16.100.000 | $4.025.000 | $20.125.000 |
| SUBTOTAL PERSONAL | 10 | - | $220.140.000 | $55.035.000 | $275.175.000 |

Nota: Calculo aproximado. Salarios base colombianos 2025, incluye SGSSS, pensión, parafiscales

Retorno de Inversión (ROI) - Proyecciones Año 1:

| Concepto | Valor Anual COP | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Reducción administrativa | $180.000.000 | 40% × personal administrativo = 6 personas × 30M anuales |
| Reducción errores médicos | $50.000.000 | Prevención de multas regulatorias, litigios reducidos |
| Mejora en recaudos | $150.000.000 | 5-7% mejora recaudación por automatización facturación |
| Eficiencia operativa | $80.000.000 | Menos horas extras, optimización de recursos |
| TOTAL BENEFICIOS AÑO 1 | $460.000.000 | Beneficio total primer año |
| INVERSIÓN INICIAL | $362.525.000 | Costo del proyecto (16 semanas) |
| ROI Año 1 | 27% | (460M - 362.5M) / 362.5M = 0.27 = 27% |
| Payback Period | 9.5 meses | Aproximadamente 9-10 meses |

Impacto Financiero a Largo Plazo:

- Año 1: ROI +27%, Payback 9.5 meses

- Año 2-3: ROI acumulado +200% (beneficios anuales sostenidos)

- Año 5: Sistema amortizado, beneficios netos aproximados $2.300.000.000 acumulados

Financiamiento Viable:

- Presupuesto estándar para instituciones de salud de mediana complejidad en Colombia

- Fuentes: Fondos propios, líneas de crédito para innovación, presupuesto de TI

Conclusión Viabilidad Financiera: VIABLE con ROI positivo en menos de 10 meses

5. CRITERIOS DE ÉXITO

5.1 Criterios Técnicos del Proyecto

1. Completitud de Especificación

- ✓ 100% de requisitos funcionales identificados y documentados (27 RF)

- ✓ 100% de requisitos no funcionales especificados con métricas medibles (20 RNF)

- ✓ Matriz de trazabilidad RF-CU-RNF-Componentes sin brechas ni huérfanos

2. Calidad de Modelos UML

- ✓ 8 diagramas UML 2.5 elaborados siguiendo estándar OMG

- ✓ Notación consistente y completa en todos diagramas

- ✓ Relaciones entre diagramas coherentes y bidireccionales

3. Diseño Arquitectónico Validado

- ✓ Arquitectura 3 capas especificada con componentes identificados (7 componentes)

- ✓ Patrones de diseño documentados y justificados en contexto (MVC, Repository, Factory, Observer, Singleton)

- ✓ Prototipo explorador demuestra viabilidad de interfaz y flujos

4. Cumplimiento Regulatorio

- ✓ Requisitos HIPAA/GDPR explícitamente mapeados en diseño

- ✓ Seguridad de datos por encriptación AES-256 especificada en RNF-02

- ✓ Auditoría y trazabilidad integrados en RNF-26 (Auditoría del Sistema)

5.2 Criterios de Requisitos

5. Alineación Requisitos-Negocio

- ✓ Todos 27 RF vinculados a problema identificado en análisis

- ✓ Priorización MoSCoW validada con stakeholders (Must 40%, Should 35%, Could 20%, Won't 5%)

- ✓ Trade-offs documentados (ej: performance vs complejidad de encriptación)

6. Matriz de Trazabilidad Completa

- ✓ Requisito Funcional → Caso(s) de Uso → Componentes (forward traceability)

- ✓ Componentes → Casos de Uso → Requisitos (backward traceability)

- ✓ Requisito No Funcional → Atributos de diseño (seguridad, performance, disponibilidad)

- ✓ Sin requisitos huérfanos (no vinculados a casos uso)

- ✓ Sin casos uso huérfanos (no vinculados a requisitos)

7. Especificidad de Requisitos (Criterios SMART)

- ✓ Cada requisito tiene identificador único (RF-01 a RF-27, RNF-01 a RNF-20)

- ✓ Descripción clara, concisa, sin ambigüedad

- ✓ Criterio de aceptación definido para cada requisito

- ✓ Requisitos son Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, Temporales

5.3 Criterios de Aceptación por Stakeholder

8. Aprobación de Stakeholders

- ✓ Médicos validan que casos de uso representan atención clínica actual

- ✓ Administrativos confirman que procesos de facturación son correctos

- ✓ Directivos aprueban cronograma (16 semanas) y presupuesto ($362.5M COP)

- ✓ Cumplimiento regulatorio valida requisitos HIPAA/GDPR/Res 1995/99

9. Completitud de Análisis de Actores

- ✓ 6 actores identificados con perfiles diferenciados completos

- ✓ Matriz de permisos por actor especificada (RBAC)

- ✓ Casos de uso asignados a actores según responsabilidad operativa

5.4 Criterios de Documentación

10. Documento Técnico Profesional

- ✓ 20 secciones estructuradas coherentemente (ver Tabla de Contenido)

- ✓ Lenguaje formal y preciso, sin ambigüedades

- ✓ Gráficos, tablas, diagramas legibles y bien documentados

- ✓ Referencias y bibliografía completas (20+ referencias)

11. Trazabilidad Total

- ✓ Tabla de contenido actual refleja estructura del documento

- ✓ Referencias cruzadas entre secciones funcionan correctamente

- ✓ Diagramas referenciados en texto corresponden (ej: "ver Figura 3.1")

- ✓ Terminología consistente (no sinónimos confusos, glosario de 20+ términos)

5.5 Métricas de Éxito Medibles

| Métrica | Target | Línea Base | Método Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos funcionales | 27 RF | 0 | Conteo en especificación |
| Requisitos no funcionales | 20 RNF | 0 | Conteo en especificación |
| Cobertura casos uso | 95% escenarios | 0% | Matriz trazabilidad |
| Actores identificados | 6 con perfiles | 0 | Descripción actor completa |
| Diagramas UML | 8 tipos | 0 | Validación notación OMG |
| Brechas de trazabilidad | 0 (cero) | - | Auditoría matriz |
| Calidad documento | Flesch >60 | - | Análisis herramienta readabilidad |
| Satisfacción stakeholders | >4/5 | - | Encuesta Likert 5 puntos |
| Riesgos identificados | 10+ con mitigación | 0 | Matriz riesgos |
| Componentes arquitectura | 7 con interfaces | 0 | Diagrama componentes |

5.6 Hitos de Éxito por Fase UP

| Fase | Hito | Semana | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | Visión Aprobada | 2 | Stakeholders firman document visión |
| Elaboration | Requisitos 100% | 3 | 27 RF + 20 RNF especificados |
| Elaboration | CU 80% Completo | 4 | 8+ casos detallados, diagramas |
| Elaboration | Arquitectura Validada | 5 | Revisión externa aprueba diseño |
| Elaboration | Prototipo Ejecutable | 6 | Demo interactivo funciona |
| Construction | Módulo 1 (Pacientes) | 7 | 100% requisitos implementados, tests |
| Construction | Integración Total | 13 | Sistema completo funciona |
| Transition | UAT Completado | 15 | 0 defectos críticos, >95% funciones OK |
| Transition | Producción | 16 | Sistema en vivo, uptime 99%+ |

11. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

11.1 Requisitos Funcionales Detallados (27 RF)

Grupo 1: Gestión de Pacientes (RF-01 a RF-05)

| ID | Requisito | Descripción | Actor Primario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar Paciente | El sistema captura documento identidad, nombre, edad, dirección, teléfono, email, contacto emergencia en proceso de admisión. Genera ID único paciente. | Recepcionista | MUST |
| RF-02 | Actualizar Datos Paciente | Personal autorizado (Recepcionista, Admin) puede cambiar dirección, teléfono, contacto emergencia. Sistema registra auditoria de cambios. | Recepcionista, Admin | SHOULD |
| RF-03 | Consultar Historia Clínica | Médico autorizado accede a historia consolidada: consultas previas (ordenadas cronológicamente), alergias, cirugías, medicamentos actuales. Control RBAC por especialidad. | Médico, Enfermera | MUST |
| RF-04 | Buscar Pacientes | Sistema permite búsqueda con autocompletado por: documento identidad, nombre, teléfono, email. Resultado muestra datos básicos para verificación rápida. | Recepcionista, Médico | MUST |
| RF-05 | Generar Reporte Paciente | Exporta información consolidada paciente en PDF: datos personales, historia clínica completa, consultas, facturación. Disponible para auditoría regulatoria. | Admin, Médico | SHOULD |

Grupo 2: Gestión de Citas Médicas - Proceso Core (RF-06 a RF-11)

| ID | Requisito | Descripción | Actor Primario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-06 | Agendar Cita Médica | Paciente selecciona especialidad, médico específico, visualiza disponibilidad, reserva fecha y hora. Sistema valida no haya doble-booking. Genera confirmación. | Paciente, Recepcionista | MUST |
| RF-07 | Visualizar Disponibilidad | Sistema muestra slots libres de médico en tiempo real basado en su calendario de turnos. Actualiza cada vez que se agrega/cancela cita. | Paciente, Recepcionista | MUST |
| RF-08 | Confirmar Cita | Envío automático confirmación por email y SMS con detalles: fecha, hora, médico, consultorio. Paciente puede confirmar/rechazar desde email. | Sistema (automatizado) | MUST |
| RF-09 | Reprogramar Cita | Paciente o Recepcionista puede cambiar fecha/hora antes de consulta. Sistema mantiene historial de cambios. Envía notificación a médico. | Paciente, Recepcionista | SHOULD |
| RF-10 | Cancelar Cita | Cancelación con captura de motivo (cambio horario paciente, enfermedad, otro). Notificación a médico. Slot vuelve disponible. | Paciente, Recepcionista | SHOULD |
| RF-11 | Recordatorio Cita | Email/SMS automático 24 horas previas a cita. Reduce no-shows (ausencias sin avisar) en aproximadamente 30%. | Sistema (automatizado) | SHOULD |

Grupo 3: Consulta Médica (RF-12 a RF-15)

| ID | Requisito | Descripción | Actor Primario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-12 | Registrar Consulta | Médico documenta en historia clínica: síntomas reportados, signos vitales, examen físico, diagnóstico presuntivo/definitivo, plan de tratamiento, observaciones. Timestamp automático. | Médico | MUST |
| RF-13 | Prescribir Medicamentos | Generación de prescripción digital con: medicamento, dosis, vía (oral, inyectable), duración, cantidad. Validación contra BD medicamentos. Envío a farmacia/paciente. | Médico | MUST |
| RF-14 | Solicitar Exámenes | Orden de exámenes complementarios: laboratorio (hemograma, bioquímica), imaging (Rx, ecografía), otros. Justificación clínica obligatoria. Vinculación con proveedores externos. | Médico | MUST |
| RF-15 | Registrar Signos Vitales | Enfermera captura: presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, peso. Almacenamiento histórico para trending. | Enfermera | MUST |

Grupo 4: Gestión de Recursos Hospitalarios (RF-16 a RF-19)

| ID | Requisito | Descripción | Actor Primario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-16 | Gestionar Disponibilidad Médicos | Admin configura horarios, turnos (mañana/tarde/noche), especialidades, disponibilidad por doctor (lunes-viernes 8-17, etc.). Bloqueos por capacitación/vacaciones. | Admin | SHOULD |
| RF-17 | Gestionar Camas Hospitalarias | Control de camas por servicio (medicina general, UCI, pediatría): ocupadas, en limpieza, disponibles. Dashboard de ocupación real-time. | Admin, Enfermera | SHOULD |
| RF-18 | Gestionar Quirófanos | Calendario de procedimientos por quirófano, duración, tipo cirugía. Control de limpieza post-procedimiento. Alertas de disponibilidad para emergencias. | Admin, Cirujano | SHOULD |
| RF-19 | Gestionar Inventario Medicamentos | Entrada/salida medicamentos, alertas cantidad mínima (disparar reorden automático), control caducidad. Integración con proveedor para reorden. | Farmacéutico, Admin | SHOULD |

Grupo 5: Facturación y Pagos (RF-20 a RF-23)

| ID | Requisito | Descripción | Actor Primario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-20 | Generar Factura | Creación automática factura electrónica tras completar consulta. Detalles: paciente, fecha, servicios prestados (consulta, exámenes), valores, impuestos. Cumple normativa DIAN. | Sistema (automatizado) | MUST |
| RF-21 | Registrar Pago | Ingreso de pagos: efectivo, tarjeta crédito/débito (integración Stripe/PayPal), transferencia bancaria. Validación transacción. Generación recibo. | Paciente, Facturador | MUST |
| RF-22 | Generar Reportes Financieros | Reportes por período (diario/mensual/anual), departamento (medicina, cirugía), médico: ingresos, egresos, utilidad. Exportación Excel/PDF para análisis. | Facturador, Director | SHOULD |
| RF-23 | Gestionar Planes de Pago | Habilitación de pagos en cuotas (hasta 12 meses), planes de financiamiento. Cálculo de interés automático. Seguimiento de cobro. | Facturador | COULD |

Grupo 6: Administración del Sistema (RF-24 a RF-27)

| ID | Requisito | Descripción | Actor Primario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-24 | Gestionar Usuarios | Crear, modificar, deshabilitar usuarios de sistema. Datos: nombre, email, teléfono, rol(es). Resguardo de contraseñas (hash, no plaintext). | Admin | MUST |
| RF-25 | Asignar Roles y Permisos | Definición granular de 6 roles (Admin, Médico, Enfermera, Recepcionista, Facturador, Doctor). Cada rol con permisos específicos por módulo (ver RBAC matrix). | Admin | MUST |
| RF-26 | Auditoría del Sistema | Registro automático de: quién accedió, qué datos accedió, cuándo, desde dónde (IP), resultado (éxito/fallo). Logs no editables para cumplimiento regulatorio. | Sistema (automatizado) | MUST |
| RF-27 | Configuración del Sistema | Parámetros globales: horarios de atención (8-18), especialidades disponibles (Cardiología, Pediatría...), códigos CUPS (procedimientos), divisas (COP), idiomas. | Admin | SHOULD |

11.2 Requisitos No Funcionales Detallados (20 RNF)

Categoría 1: Seguridad - Cumplimiento HIPAA/GDPR (RNF-01 a RNF-05)

| ID | Requisito | Especificación Técnica | Prioridad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Autenticación Fuerte | Usuario + contraseña (mínimo 8 caracteres, mixto mayús/min/números). MFA opcional: Google Authenticator, TOTP. Bloqueo después 5 intentos fallidos 15 min. | MUST | HIPAA § 164.312(a)(2)(i) |
| RNF-02 | Encriptación de Datos | AES-256 en reposo (BD, backups). HTTPS/TLS 1.3 en tránsito. No se permite HTTP (redirecciona automáticamente). Certificados SSL renovados. | MUST | GDPR Art. 32(1)(b) |
| RNF-03 | Control de Acceso (RBAC) | Role-Based Access Control: cada usuario solo accede a datos autorizado por rol. Médico solo ve sus pacientes. Enfermera solo servicios asignados. Audit trail de intentos denegados. | MUST | HIPAA § 164.312(a)(2)(i) |
| RNF-04 | Cumplimiento Regulatorio | HIPAA (USA): Privacidad + Seguridad. GDPR (Europa): Consentimiento + Derecho olvido. Res 1995/99 (Colombia): Formato historia clínica. Auditoría externa anual. | MUST | Requisito legal |
| RNF-05 | Backup y Recuperación | Backup automático cada 4 horas a almacenamiento separado (geográficamente distribuido). Retención mínimo 30 días (histórico). Test de recuperación mensual. RPO <4h, RTO <10min. | MUST | HIPAA § 164.308(a)(3)(ii)(B) |

Categoría 2: Rendimiento - Responsividad (RNF-06 a RNF-08)

| ID | Requisito | Especificación Técnica | Prioridad | Métrica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-06 | Tiempo de Respuesta | 95% operaciones responden en <3 segundos (p95 <3s). 99% responden en <5 segundos (p99 <5s). Máximo <10s para operaciones complejas (reportes). Medición con APM (New Relic/DataDog). | MUST | SLA 3s |
| RNF-07 | Concurrencia | Sistema soporta 500+ usuarios simultáneos sin degradación perceptible. Load testing con jMeter/Gatling en sem 8. Prueba: 500 usuarios × 10 min = 5000 transacciones. | MUST | 500 usuarios/concurrentes |
| RNF-08 | Escalabilidad | Arquitectura permite crecimiento a 2000+ usuarios sin rediseño arquitectónico mayor. Stateless backend permite agregar instancias (horizontal scaling). DB sharding documentado para futuro. | SHOULD | Roadmap escalabilidad |

Categoría 3: Disponibilidad - Confiabilidad (RNF-09 a RNF-11)

| ID | Requisito | Especificación Técnica | Prioridad | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-09 | Uptime | 99.5% disponibilidad = máximo 3.5 horas downtime/mes. Monitoreado 24/7. Alertas automáticas si cae. Reportes mensuales de disponibilidad. | MUST | 99.5% |
| RNF-10 | Recuperación ante Fallos | Failover automático BD maestro→esclava en <10 minutos (sin intervención manual). App servidores redundantes (3+ instancias). Load balancer detecta fallo. | MUST | RTO <10min |
| RNF-11 | Redundancia | BD maestro/esclavo en 2 servidores (replicación sincrónica). Aplicación en 3+ instancias detrás load balancer. Cache Redis con Sentinel (HA). Backups en AWS S3 + NAS. | SHOULD | RPO <4h |

Categoría 4: Usabilidad - Interfaz de Usuario (RNF-12 a RNF-14)

| ID | Requisito | Especificación Técnica | Prioridad | Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-12 | Interfaz Intuitiva | Diseño responsive con menús claros, iconografía estándar (trash=eliminar, save=guardar), flujos lógicos. Siguiendo Nielsen 10 Usability Heuristics. SUS score >75. | SHOULD | SUS >75 |
| RNF-13 | Accesibilidad | WCAG 2.1 Nivel AA: ratios color ≥4.5:1 contraste, navegación teclado (Tab/Enter), alt-text en imágenes, forms etiquetadas. Testing con lectores pantalla. | SHOULD | WCAG 2.1 AA |
| RNF-14 | Capacitación Mínima | Personal clínico/administrativo productivo con <2 horas capacitación. Interfaces "self-explanatory" con tooltips contextuales. Ayuda integrada (?) accesible. | SHOULD | <2h capacitación |

Categoría 5: Compatibilidad - Interoperabilidad (RNF-15 a RNF-17)

| ID | Requisito | Especificación Técnica | Prioridad | Alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-15 | Multi-navegador | Chrome, Firefox, Safari, Edge últimas 2 versiones (ej: Chrome 130+, Firefox 125+). Testing en BrowserStack. No IE soporte (deprecado). | SHOULD | 4 navegadores |
| RNF-16 | Responsive Design | Resoluciones: 1920×1080 (desktop), 1024×768 (tablet), 375×667 (móvil iPhone). Adaptación automática con CSS media queries. Testing en emuladores. | SHOULD | 3 tamaños |
| RNF-17 | Interoperabilidad | Integración HL7 v2.5 con sistemas legados (BDs antiguas). API REST para futuros sistemas (FHIR ready). Documentación OpenAPI 3.0. POC integración en sem 5. | MUST | HL7 v2.5 |

Categoría 6: Mantenibilidad - Soporte (RNF-18 a RNF-20)

| ID | Requisito | Especificación Técnica | Prioridad | Estándar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-18 | Documentación | Código comentado (docstrings en funciones clave). Runbooks operacionales (cómo reiniciar, backups, recuperación). Diagrama arquitectura actualizado. Wiki interna. | SHOULD | ISO/IEC/IEEE 1028 |
| RNF-19 | Modularidad | Código desacoplado en servicios independientes (loosely coupled). Tests unitarios >80% cobertura. CI/CD pipeline integrado (GitHub Actions). Versionado semántico. | SHOULD | SonarQube >C |
| RNF-20 | Logs y Monitoreo | Logs estructurados en JSON, centralizados (ELK Stack). Alertas automáticas en tiempo real: errores, latencia, seguridad. Dashboards Grafana mostrando KPIs. | SHOULD | ELK Stack |

12. ANÁLISIS DE MATRICES DE REQUISITOS (Pressman Approach)

12.1 Matriz de Requisitos Funcionales vs Requisitos No Funcionales

Propósito: Validar que cada RF crítico está sujeto a restricciones RNF apropiadas, evitando brechas de cumplimiento.

Análisis: La siguiente matriz muestra qué RNF aplican a cada RF según su impacto:

| RF | Seguridad | Performance | Disponibilidad | Usabilidad | Compatibilidad | Mantenibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 Registrar Paciente | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-02 Actualizar Datos | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-03 Consultar Historia | ✓✓ RNF-01,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-04 Buscar Pacientes | ✓ RNF-03 | ✓✓ RNF-06,07 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-05 Generar Reporte | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-06 Agendar Cita | ✓ RNF-03 | ✓✓ RNF-06,07 | ✓ RNF-09 | ✓✓ RNF-12,14 | ✓ RNF-15,16 | ✓ RNF-20 |
| RF-07 Disponibilidad | ✓ RNF-03 | ✓✓ RNF-06,07 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-08 Confirmar Cita | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-09 Reprogramar Cita | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-10 Cancelar Cita | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-11 Recordatorio | - | ✓ RNF-06 | ✓✓ RNF-09,10 | - | - | ✓ RNF-20 |
| RF-12 Registrar Consulta | ✓✓ RNF-01,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-13 Prescribir Medicamentos | ✓✓ RNF-01,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-14 Solicitar Exámenes | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-15 Registrar Signos | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-16 Disponibilidad Médicos | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-17 Gestionar Camas | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-18 Gestionar Quirófanos | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-19 Inventario Medicamentos | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-20 Generar Factura | ✓✓ RNF-02,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-21 Registrar Pago | ✓✓ RNF-02,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | ✓ RNF-17 | ✓ RNF-20 |
| RF-22 Reportes Financieros | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-23 Planes de Pago | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-24 Gestionar Usuarios | ✓✓ RNF-01,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-25 Asignar Roles | ✓✓ RNF-01,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-26 Auditoría | ✓✓ RNF-01,03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |
| RF-27 Configuración | ✓ RNF-03 | ✓ RNF-06 | ✓ RNF-09 | ✓ RNF-12 | - | ✓ RNF-20 |

Análisis de Cobertura:

- 27 RF × promedio 5-6 RNF por RF = Cobertura integral

- Requisitos críticos (RF-03, RF-12, RF-13, RF-20, RF-21) tienen 2 restricciones de seguridad (RNF-01, RNF-02 o RNF-03)

- 100% de RF tienen cobertura de Performance, Disponibilidad, Usabilidad

- Sin brechas: Todos RF tienen al menos 1 RNF aplicable

Conclusión: Matriz demuestra cobertura integral sin brechas. Cada RF está vinculado a restricciones apropiadas de seguridad, performance y cumplimiento regulatorio.

12.2 Matriz de Requisitos Conflictivos o Trade-offs

Propósito: Identificar conflictos entre requisitos y documentar decisiones de trade-off siguiendo Pressman.

| Requisito 1 | Requisito 2 | Tipo Conflicto | Severidad | Resolución Adoptada | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-06 <3s response | RNF-02 Encriptación AES-256 | Performance vs Seguridad | Media | Encriptación asimétrica en caché Redis para datos frecuentes | Seguridad crítica en salud > rendimiento marginal |
| RNF-07 500 usuarios concurrentes | RNF-09 99.5% uptime | Escalabilidad vs Disponibilidad | Baja | Load balancing + redundancia (3+ app instancias) | Soportan mutuamente con infraestructura apropiada |
| RNF-12 Interfaz simple | RNF-14 <2h capacitación | Usabilidad vs Funcionalidad | Baja | UI autodescriptiva con tooltips contextuales, help integrada | Interfaz se diseña iterativamente (sem 6 prototipo) |
| RF-03 Acceso historia clínica completa | RNF-03 Control acceso RBAC | Funcionalidad vs Seguridad | Media | Médico ve historia paciente pero no diagnósticos de otros médicos | RBAC granular por especialidad, diagnóstico visible solo a médico tratante |
| RNF-04 GDPR Derecho olvido | RF-20 Auditoría permanente | Privacidad vs Auditoría | Alta | Soft-delete: marcar registro como borrado sin eliminar físicamente | Complies GDPR pero mantiene trail auditoría 7 años |
| RNF-17 Integración HL7 v2.5 | RNF-06 <3s response | Interoperabilidad vs Performance | Media | Interfaz asincrónica HL7 (no real-time), procesamiento en batch | Integraciones legacy típicamente asincrónicas |
| RF-23 Planes pago cuotas | RNF-09 Uptime 99.5% | Funcionalidad vs Disponibilidad | Baja | Planes en caché, fallback a cobro completo si sistema cae | Funcionalidad degradada pero no impacta core |

Conclusión: Todos conflictos son resolvibles sin comprometer requisitos críticos. Mayoría tienen soluciones arquitectónicas documentadas.

12.3 Matriz MoSCoW de Priorización (Pressman)

Propósito: Priorizar requisitos usando metodología MoSCoW para MVP viable (16 semanas)

| Categoría | Definición | % | RF Count | Ejemplos | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUST | Requisitos absolutos, MVP no es viable sin ellos | 40% | 11 | RF-01,03,04,06,07,12,13,20,21,24,26 | Sem 1-14 |
| SHOULD | Requisitos importantes, deseable pero no bloqueante | 35% | 9 | RF-02,05,09,10,11,16,17,18,22 | Sem 8-16 |
| COULD | Requisitos deseables, puede esperar fase 2 | 20% | 6 | RF-14,19,23,25,27 + RNF menores | Fase 2 (Sem 20+) |
| WON'T | Requisitos descartados para MVP | 5% | 1 | MIPRES (integración MISPRE - decisión negocio) | Post-MVP |

Análisis de MVP (MUST - 11 RF):

- Cubre 85% de funcionalidad core hospitalaria

- Permite operación básica en 16 semanas

- SHOULD features agregables sin rediseño (adicionales 2-3 semanas por grupo)

Cronograma Recomendado:

- Sem 1-14: MUST features (11 RF) + RNF críticos (Seguridad, Disponibilidad, Performance)

- Sem 15-16: SHOULD features (5-6 RF prioritarios)

- Fase 2 (Post-MVP): COULD + WON'T features

13. ANÁLISIS DE ACTORES

13.1 Caracterización Detallada de 6 Actores

Actor 1: PACIENTE

- Tipo: Actor Externo (Usuario Final)

- Rol Funcional: Solicita y consume servicios de salud

- Frecuencia de Uso: 5-10 veces/mes (aproximado 1-2 veces/semana)

- Actividades Clave:

  - Agendar cita (online 24/7)

  - Consultar estado de citas

  - Ver resultados exámenes

  - Realizar pagos

  - Visualizar historia clínica propia (datos básicos)

- Nivel Técnico: Bajo a Medio (abuelos a millennials, mayoría usa WhatsApp)

- Motivación Principal: Atención rápida, acceso a información, transparencia en costos

- Necesidades Especiales:

  - Interfaz muy simple, iconos claros

  - Disponibilidad 24/7 online

  - Acceso móvil (80% de consultas potenciales)

  - Recordatorios automáticos (reduce olvidos)

  - Pago flexible (múltiples métodos)

- Perfil Demográfico: Edad 18-80, rango socioeconómico variable, educación variable

Actor 2: MÉDICO/ESPECIALISTA

- Tipo: Actor Interno (Usuario Clínico)

- Rol Funcional: Proporciona consultas y diagnósticos

- Frecuencia de Uso: 6-8 horas/día de operación

- Actividades Clave:

  - Validar disponibilidad de citas (inicio jornada)

  - Registrar consultas (diagnóstico, tratamiento)

  - Prescribir medicamentos

  - Solicitar exámenes

  - Revisar historia clínica

  - Documentar observaciones

- Nivel Técnico: Medio (acostumbrado a EMR systems, pero varía)

- Motivación Principal: Información completa paciente, decisiones rápidas, menos paperwork

- Necesidades Especiales:

  - Acceso rápido a historia clínica (crítica en decisiones diagnósticas)

  - Acceso móvil durante visita al paciente (tablet/smartphone)

  - Interfaz clínica estándar (similar a sistemas que conocen)

  - Alertas de alergias, condiciones críticas

  - Reportes de pacientes bajo su cuidado

- Perfil Profesional: Especialidad variable, experiencia 5-25 años, formación actualizada

Actor 3: ENFERMERA

- Tipo: Actor Interno (Usuario Clínico)

- Rol Funcional: Apoyo en atención al paciente

- Frecuencia de Uso: 8 horas/día de operación continua (turnos)

- Actividades Clave:

  - Registrar signos vitales (presión, temperatura, FC, FR, peso)

  - Administrar medicamentos prescritos

  - Actualizar estado paciente en historia clínica

  - Notificar cambios al médico

  - Controlar camas ocupadas

  - Registrar procedimientos enfermería

- Nivel Técnico: Bajo-Medio (varía por edad, experiencia TI)

- Motivación Principal: Información actualizada, formularios rápidos, notificaciones automáticas

- Necesidades Especiales:

  - Entrada de datos rápida (está en piso, no en escritorio)

  - Interfaz táctil compatible (tablet, no teclado)

  - Acceso offline parcial (caché datos críticos)

  - Vistas simplificadas (solo datos relevantes por turno)

  - Alertas de cambios criteriantes

- Perfil Profesional: Técnico enfermería o enfermero profesional, turno variable (día/tarde/noche)

Actor 4: RECEPCIONISTA

- Tipo: Actor Interno (Usuario Administrativo)

- Rol Funcional: Primera línea de atención

- Frecuencia de Uso: 8 horas/día

- Actividades Clave:

  - Registrar nuevos pacientes (admisión)

  - Confirmar citas existentes

  - Cobrar pago inicial

  - Responder preguntas pacientes

  - Dirigir pacientes a consultorio correcto

  - Resolver problemas administrativos menores

- Nivel Técnico: Bajo (requiere capacitación TI básica)

- Motivación Principal: Procesos rápidos, sin errores, satisfacción pacientes

- Necesidades Especiales:

  - Búsqueda por múltiples criterios (nombre, documento, teléfono)

  - Autocompletado de datos (reduce errores tipeo)

  - Teclado rápido (muchas transacciones/día)

  - Pantalla dividida (paciente nuevo vs existente)

  - Reportes de citas del día (agenda)

- Perfil Profesional: Bachillerato/Técnico, experiencia servicio al cliente, turno variable

Actor 5: ADMINISTRADOR (Sistema)

- Tipo: Actor Interno (Usuario Técnico)

- Rol Funcional: Gestión técnica y operativa del sistema

- Frecuencia de Uso: 4-6 horas/día

- Actividades Clave:

  - Crear y gestionar usuarios del sistema

  - Asignar roles y permisos (RBAC)

  - Monitoreo de sistema (uptime, performance)

  - Administración de backups

  - Auditoría de accesos de seguridad

  - Configuración de parámetros globales

  - Soporte a usuarios con problemas técnicos

- Nivel Técnico: Alto (ingeniero, tecnólogo sistemas)

- Motivación Principal: Control, seguridad, visibilidad, cumplimiento regulatorio

- Necesidades Especiales:

  - Dashboard de monitoreo en tiempo real

  - Reportes de seguridad (accesos no autorizados)

  - Alertas automáticas de anomalías

  - Logs detallados para auditoría

  - Capacidad de rol escalación para emergencias

- Perfil Profesional: Ingeniero sistemas o TI, certificaciones CCNA/AWS/Azure, experiencia 5+ años

Actor 6: FACTURADOR

- Tipo: Actor Interno (Usuario Administrativo-Financiero)

- Rol Funcional: Gestión de facturación y cobranza

- Frecuencia de Uso: 8 horas/día

- Actividades Clave:

  - Generar facturas electrónicas

  - Registrar pagos (múltiples métodos)

  - Seguimiento de cobro

  - Reconciliación de pagos

  - Reportes financieros

  - Gestión de planes de pago en cuotas

  - Comunicación con pacientes sobre cobros

- Nivel Técnico: Medio (contable con herramientas digitales)

- Motivación Principal: Precisión en cobros, trazabilidad completa, automatización de procesos

- Necesidades Especiales:

  - Exportación a software contable (integración QuickBooks/SAP)

  - Reportes financieros complejos (por período, departamento, médico)

  - Control de cuentas por cobrar

  - Interfaz de múltiples monedas (COP, USD para pacientes internacionales)

  - Auditoría de transacciones completa

- Perfil Profesional: Técnico contabilidad o Contador Público, experiencia facturación 3+ años

13.2 Matriz de Permisos por Actor (RBAC - Role Based Access Control)

Propósito: Definir qué puede hacer cada actor en el sistema (aplicar RNF-03 Acceso RBAC)

| Operación/Módulo | Paciente | Médico | Enfermera | Recepcionista | Admin | Facturador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Pacientes |
| Ver datos propios | ✓ RW | ✓ R | - | - | ✓ R | - |
| Ver datos otros pacientes | ✗ | ✓ R (sus pacientes) | ✓ R (asignados) | ✗ | ✓ R | ✗ |
| Registrar paciente nuevo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ CRU | ✓ CRU | ✗ |
| Actualizar datos paciente | ✗ | ✗ | ✓ U (básicos) | ✓ U | ✓ U | ✗ |
| Citas Médicas |
| Agendar cita | ✓ C | ✗ | ✗ | ✓ C | ✓ C | ✗ |
| Ver disponibilidad | ✓ R | ✓ R | ✗ | ✓ R | ✓ R | ✗ |
| Reprogramar cita | ✓ U | ✗ | ✗ | ✓ U | ✓ U | ✗ |
| Cancelar cita | ✓ D | ✗ | ✗ | ✓ D | ✓ D | ✗ |
| Consulta Médica |
| Registrar consulta | ✗ | ✓ C | ✓ U | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ver historia clínica | ✓ R (propia) | ✓ R (sus pacientes) | ✓ R (asignados) | ✗ | ✓ R | ✗ |
| Prescribir medicamentos | ✗ | ✓ C | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Solicitar exámenes | ✗ | ✓ C | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Registrar signos vitales | ✗ | ✗ | ✓ C | ✗ | ✗ | ✗ |
| Facturación |
| Ver propia factura | ✓ R | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ R | ✗ |
| Generar factura | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ C | ✓ C |
| Registrar pago | ✓ C | ✗ | ✗ | ✓ C | ✓ C | ✓ C |
| Ver reportes financieros | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ R | ✓ R |
| Gestionar planes pago | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ CRU |
| Administración |
| Gestionar usuarios | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ CRU | ✗ |
| Asignar roles | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ U | ✗ |
| Ver auditoría | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ R | ✗ |
| Configurar sistema | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ U | ✗ |

Convención: C=Create, R=Read, U=Update, D=Delete, CRU=Create+Read+Update

Notas RBAC:

- Médico ve historia clínica solo de sus pacientes asignados en citas

- Enfermera accede solo datos de pacientes asignados en turno

- Paciente accede solo datos propios (no ve diagnósticos, solo resultados)

- Recepcionista accede datos demográficos pero no información clínica

- Admin tiene acceso audit-trail pero no modifica datos clínicos

- Facturador accede datos facturación e información agregada paciente (no clínica detallada)

14. MATRIZ DE ACTORES VS CASOS DE USO

Propósito: Validar que cada caso de uso tenga actores asignados y que cada actor participe en al menos 2 casos de uso (cobertura completa).

| CU | Caso de Uso | Paciente | Médico | Enfermera | Recepcionista | Admin | Facturador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-001 | Agendar Cita | Principal | - | - | Secundario | Secundario | - |
| CU-002 | Registrar Consulta | - | Principal | Secundario | - | - | - |
| CU-003 | Realizar Pago | Principal | - | - | Secundario | - | Secundario |
| CU-004 | Registrar Paciente Nuevo | Secundario | - | - | Principal | - | - |
| CU-005 | Prescribir Medicamento | - | Principal | - | - | - | - |
| CU-006 | Solicitar Examen Complementario | - | Principal | Secundario | - | - | - |
| CU-007 | Registrar Signos Vitales | - | - | Principal | - | - | - |
| CU-008 | Generar Factura | Secundario | - | - | - | Secundario | Principal |
| CU-009 | Gestionar Usuario del Sistema | - | - | - | - | Principal | - |
| CU-010 | Consultar Historia Clínica | Secundario | Principal | Secundario | - | Secundario | - |

Análisis de Cobertura:

| Actor | CU Participación | Cantidad | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Paciente | CU-001 (P), CU-003 (P), CU-004 (S), CU-008 (S), CU-010 (S) | 5 CU | ✓ 50% CUs |
| Médico | CU-002 (P), CU-005 (P), CU-006 (P), CU-010 (P) | 4 CU | ✓ 40% CUs |
| Enfermera | CU-002 (S), CU-006 (S), CU-007 (P), CU-010 (S) | 4 CU | ✓ 40% CUs |
| Recepcionista | CU-001 (S), CU-003 (S), CU-004 (P), CU-009 (S) | 4 CU | ✓ 40% CUs |
| Admin | CU-001 (S), CU-008 (S), CU-009 (P), CU-010 (S) | 4 CU | ✓ 40% CUs |
| Facturador | CU-003 (S), CU-008 (P) | 2 CU | ✓ 20% CUs |

Conclusión: Todos actores participan en al menos 2 CUs (mínimo viable). Facturador con 2 CUs justificado por especialización. Sin actores huérfanos.

15. MATRIZ DE CASOS DE USO VS REQUISITOS

15.1 Trazabilidad Casos de Uso → Requisitos Funcionales

Propósito: Validar que todos RF tienen CU asociado y que no existen RF huérfanos.

| CU | Descripción | RF Cobertas | Completitud | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-001 | Agendar Cita Médica | RF-06, RF-07, RF-08, RF-11 | 100% (4/4 RF) | ✓ Todos RF del módulo Citas |
| CU-002 | Registrar Consulta Médica | RF-03, RF-12, RF-15, RF-14 | 100% (4/4 RF) | ✓ Historia clínica + signos |
| CU-003 | Realizar Pago | RF-20, RF-21, RF-22 | 100% (3/3 RF) | ✓ Facturación completa |
| CU-004 | Registrar Paciente Nuevo | RF-01, RF-02, RF-04 | 100% (3/3 RF) | ✓ Gestión pacientes |
| CU-005 | Prescribir Medicamento | RF-13, RF-19 | 100% (2/2 RF) | ✓ Consulta + inventario |
| CU-006 | Solicitar Examen | RF-14 | 100% (1/1 RF) | ✓ Orden exámenes |
| CU-007 | Registrar Signos Vitales | RF-15 | 100% (1/1 RF) | ✓ Datos clínicos |
| CU-008 | Generar Factura | RF-20, RF-23 | 100% (2/2 RF) | ✓ Facturación |
| CU-009 | Gestionar Usuario | RF-24, RF-25, RF-26 | 100% (3/3 RF) | ✓ Administración |
| CU-010 | Consultar Historia | RF-03, RF-05 | 100% (2/2 RF) | ✓ Acceso información |

RF No Cubiertos Explícitamente (validar asignación indirecta):

- RF-09 Reprogramar Cita: Cubierto en CU-001 (extensión)

- RF-10 Cancelar Cita: Cubierto en CU-001 (extensión)

- RF-16 Gestionar Médicos: Cubierto implícitamente en CU-001 (admin configura disponibilidad)

- RF-17 Gestionar Camas: Cubierto implícitamente en CU-002 (información disponible)

- RF-18 Gestionar Quirófanos: Descartado para MVP (clasificado COULD)

- RF-27 Configuración Sistema: Cubierto implícitamente en CU-009 (Admin configura)

Conclusión: 100% de RF principales tienen CU asociado. RF secundarias (SHOULD/COULD) cubiertas o descartadas justificadamente.

15.2 Trazabilidad Casos de Uso → Requisitos No Funcionales

| CU Crítica | RNF Aplicables | Medida |
| --- | --- | --- |
| CU-001 Agendar Cita | RNF-06 (<3s), RNF-07 (500 usuarios), RNF-09 (99.5%), RNF-12, RNF-14 | <3s response, 500 concurrentes |
| CU-002 Registrar Consulta | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04 (HIPAA/GDPR), RNF-06, RNF-09 | Encriptación, audit trail, <3s |
| CU-003 Pago | RNF-02 (HTTPS/TLS), RNF-06, RNF-09 | PCI-DSS, <2s, 99.5% |
| CU-008 Generar Factura | RNF-02, RNF-03, RNF-06, RNF-04 (DIAN) | Encriptación, acceso controlado, <3s |
| CU-009 Gestionar Usuario | RNF-01 (MFA), RNF-03 (RBAC), RNF-05 (audit) | Autenticación fuerte, log acceso |

16. DIAGRAMAS UML

[Nota: En documento visual, estos 8 diagramas UML 2.5 estarían detallados con notación OMG estándar. A continuación especificación textual.]

16.1 Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case - Perspective: User View)

Elementos:

- Actores: 6 rectangles (Paciente, Médico, Enfermera, Recepcionista, Admin, Facturador)

- Casos Uso: 10+ ellipses (Agendar Cita, Registrar Consulta, etc.)

- Sistema boundary: rectángulo grande que contiene casos uso

- Relaciones: líneas conectando actores a casos uso (associations), include (obligatoria), extend (opcional)

Relaciones Include (Obligatorias):

- CU-001 (Agendar) includes "Validar Disponibilidad"

- CU-002 (Consulta) includes "Consultar Historia Clínica"

- CU-008 (Generar Factura) includes "Validar Consulta Completada"

Relaciones Extend (Condicionales):

- CU-005 (Prescribir Medicamento) extends CU-002 (Registrar Consulta)

- "Pedir Lista Espera" extends CU-001 (Agendar) si no hay disponibilidad

16.2 Diagrama de Clases del Dominio

9 Clases Principales:

┌─────────────────────────────────────┐
│ <<Entity>> Paciente │
├─────────────────────────────────────┤
│ - idPaciente: Integer (PK) │
│ - nombre: String │
│ - apellido: String │
│ - documento: String (UNIQUE) │
│ - fechaNacimiento: Date │
│ - sexo: Enum {M, F} │
│ - dirección: String │
│ - teléfono: String │
│ - email: String │
│ - contactoEmergencia: String │
├─────────────────────────────────────┤
│ + registrar() │
│ + actualizar() │
│ + obtenerHistoria() │
└─────────────────────────────────────┘
1 ──────────── *
│ │
│ │
CUM-00 (FK) idPaciente (FK)

Cardinalities y Relaciones:

| Clase A | Relación | Clase B | Cardinalidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paciente | tiene | HistoriaClínica | 1 : 1 | 1 paciente = 1 historia |
| Paciente | realiza | Cita | 1 : * | 1 paciente = múltiples citas |
| Médico | atiende | Paciente | * : * | Médico atiende múltiples pacientes |
| Cita | genera | ConsultaMédica | 1 : 1 | 1 cita = 1 consulta (cuando se realiza) |
| ConsultaMédica | incluye | Medicamento | * : * | Consulta → múltiples medicamentos prescritos |
| Paciente | tiene | Factura | 1 : * | 1 paciente = múltiples facturas |
| Factura | tiene | Pago | 1 : * | 1 factura = múltiples pagos (cuotas) |
| Usuario | tiene | Rol | * : 1 | Múltiples usuarios pueden tener mismo rol |

16.3 Diagrama de Actividades - Agendar Cita

Inicio (círculo negro)
↓
[Paciente inicia sesión] (rectángulo)
↓
{¿Autenticación OK?} (rombo - decision)
├─ No → [Mostrar error] → [Fin]
└─ Sí ↓
[Paciente selecciona especialidad]
↓
[Sistema busca médicos disponibles]
↓
[Mostrar calendario con slots libres]
↓
[Paciente selecciona slot (médico, fecha, hora)]
↓
{¿Slot aún disponible?} (validación concurrencia)
├─ No → [Mostrar "No disponible"] → Volver a mostrar calendario
└─ Sí ↓
[Sistema genera cita]
↓
[Enviar confirmación email/SMS]
↓
[Cita registrada en BD]
↓
Fin (círculo negro con punto interior)

16.4 Diagrama de Estados - Cita Médica

┌─────────────────────┐
      │    INICIO           │
      └────────┬────────────┘
               │ crear()
               ↓
      ┌─────────────────────┐
 ┌───→│   PENDIENTE         │ ←───┐
 │    └────────┬────────────┘     │
 │             │                  │
 │ reprogramar()│ confirmar()      │ expirar (7d)
 │             ↓                  │
 │    ┌─────────────────────┐     │
 │    │  CONFIRMADA         │ ────┘
 │    └────────┬────────────┘
 │             │
 │ cancelar()  │ iniciar_consulta()
 │             ↓
 │    ┌─────────────────────┐
 │    │  EN_PROGRESO        │
 │    └────────┬────────────┘
 │             │
 │             │ finalizar_consulta()
 │             ↓
 │    ┌─────────────────────┐
 │    │  COMPLETADA         │
 │    │ (esperando pago)    │
 │    └────────┬────────────┘
 │             │
 │             │ procesar_pago()
 │             ↓
 │    ┌─────────────────────┐
 │    │  PAGADA/ARCHIVADA   │
 │    └─────────────────────┘
 │
 └──── CANCELADA ←────────────────┘
       (en cualquier estado anterior)

16.5 Diagrama de Secuencia - Agendar Cita (3 Actores)

Actor: Paciente | Componente: Frontend | Componente: Backend API | Base de Datos

Paciente
│
├─ 1: Click "Agendar Cita"
│─────────────────────────→ Frontend
│ │
│ ├─ 2: GET /medicos/disponibilidad?fecha=2026-01-15
│ │─────────────────────────→ Backend
│ │
│ ├─ 3: SELECT * FROM medicos
│ │ WHERE especialidad='Cardio'
│ │─────→ BD
│ │←───── Lista médicos
│
│← 4: JSON [médicos disponibles]
│ Frontend renderiza calendario
│
├─ 5: Selecciona Dr. García, 15/01/2026 14:00
│─────────────────────────→ Frontend
│ │
│ ├─ 6: POST /citas/crear
│ │ body: {medico_id, fecha, hora, paciente_id}
│ │─────────────────────────→ Backend
│ │
│ ├─ 7: BEGIN TRANSACTION
│ │
│ ├─ 8: SELECT * FROM citas
│ │ WHERE medico_id=X AND fecha=Y
│ │ FOR UPDATE (lock)
│ │─────→ BD
│ │
│ ├─ 9: INSERT INTO citas (...)
│ │─────→ BD
│ │←───── idCita=5847
│ │
│ ├─ 10: COMMIT
│ │
│ ├─ 11: Llamar ServicioNotificación
│ │ SendEmail(paciente, detalle_cita)
│
│← 12: {status: "OK", idCita: 5847}
│
├─ 13: Mostrar confirmación "Cita agendada!"
│←───────────────────────────
│

16.6 Diagrama de Comunicación - Generar Factura

┌─────────────────────────────────┐
      │   Controlador                   │
      │   GeneradorFactura              │
      └─────────────┬───────────────────┘
                    │ 1: crearFactura()
                    │
          ┌─────────↓──────────────────┐
          │  ServicioFactura          │
          │  FacturaService           │
          └──────────┬────────────────┘
                     │ 2: generarFactura()
          ┌──────────↓──────────────────┐
          │ RepositorioConsulta        │ ←─ 3: obtener(idConsulta)
          │                            │
          │ (consulta BD)              │
          │                            │
          └──────────┬──────────────────┘
                     │ 4: datosConsulta
          ┌──────────↓──────────────────┐
          │ RepositorioFactura         │
          │ (guardar en BD)            │
          └──────────┬──────────────────┘
                     │ 5: INSERT factura
          ┌──────────↓──────────────────┐
          │ Auditoría                  │ ← 6: registrarAcceso()
          │ AuditLog                   │
          └────────────────────────────┘

16.7 Diagrama de Componentes

6 Componentes de Aplicación:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPA PRESENTACIÓN │
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Frontend React/Vue (Cliente Web) │ │
│ │ - Módulo Pacientes │ │
│ │ - Módulo Citas │ │
│ │ - Módulo Consultas │ │
│ │ - Módulo Facturación │ │
│ └─────────────────┬──────────────────────────────────┘ │
└────────────────────┼──────────────────────────────────────┘
│ HTTPS/REST
↓
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPA LÓGICA DE NEGOCIO │
│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │
│ │ API Gateway │ │ Servicio │ │ Servicio │ │
│ │ (Nginx/Kong) │ │ Autenticación│ │ Facturación │ │
│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │
│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │
│ │ Servicio │ │ Servicio │ │ Servicio │ │
│ │ Pacientes │ │ Citas │ │ Auditoría │ │
│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │
└───┬──────────────────────────────────────────────────┬────┘
│ BD Driver │ Queue (Kafka/RabbitMQ)
↓ ↓
┌───────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ CAPA PERSISTENCIA │ │ Servicios Externos │
│ ┌─────────────────┐ │ │ ┌──────────────────┐ │
│ │ PostgreSQL │ │ │ │ SendGrid (Email) │ │
│ │ ┌─────────────┐ │ │ │ └──────────────────┘ │
│ │ │ BD Maestro │ │ │ │ ┌──────────────────┐ │
│ │ └─────────────┘ │ │ │ │ Twilio (SMS) │ │
│ │ ┌─────────────┐ │ │ │ └──────────────────┘ │
│ │ │ BD Esclava │ │ │ │ ┌──────────────────┐ │
│ │ └─────────────┘ │ │ │ │ Stripe (Pago) │ │
│ └─────────────────┘ │ │ └──────────────────┘ │
│ ┌─────────────────┐ │ │ ┌──────────────────┐ │
│ │ Redis Cache │ │ │ │ HL7 Gateway │ │
│ └─────────────────┘ │ │ └──────────────────┘ │
└───────────────────────┘ └────────────────────────┘

16.8 Diagrama de Despliegue (Infraestructura Física)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ INTERNET / USUARIOS │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────┘
│ HTTPS:443
↓
┌──────────────────────┐
│ Load Balancer │
│ (Nginx/HAProxy) │
│ - Balanceo carga │
│ - SSL termination │
└──────────┬───────────┘
│
┌─────────────┼─────────────┐
↓ ↓ ↓
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
│ App 1 │ │ App 2 │ │ App 3 │
│ :8080 │ │ :8080 │ │ :8080 │
│ Node.js │ │ Node.js │ │ Node.js │
│ 4CPU,8GB│ │ 4CPU,8GB│ │ 4CPU,8GB│
└────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘
│ │ │
└────────────┼────────────┘
│ TCP:5432
↓
┌────────────────────────────┐
│ BD Maestro (Primary) │
│ PostgreSQL 12+ │
│ 8CPU, 32GB RAM │
│ SSD 1TB │
│ - Aceptar escrituras │
└────────┬────────────────────┘
│ Replicación Sincrónica
↓
┌────────────────────────────┐
│ BD Esclava (Standby) │
│ PostgreSQL 12+ │
│ 8CPU, 32GB RAM │
│ SSD 1TB │
│ - Solo lecturas (reporting)
└────────────────────────────┘

┌────────────────────────────┐
     │  Redis Cache               │
     │  4CPU, 16GB RAM            │
     │  - Sesiones usuario        │
     │  - Caché datos frecuentes  │
     └────────────────────────────┘

             ┌────────────────────────────┐
     │  AWS S3 / NAS              │
     │  Backups + Archivos        │
     │  - Backup cada 4h          │
     │  - Retención 30d local     │
     └────────────────────────────┘

17. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

17.1 Cronograma Maestro Detallado (16 Semanas)

Proceso Unificado - 4 Fases:

| Fase | Semanas | Duración | Hitos | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCEPTION | 1-2 | 2 sem | Visión aprobada | Vision Doc, Requisitos preliminares |
| ELABORATION | 3-6 | 4 sem | Arquitectura validada | Modelos UML 8, Prototipo, Plan construcción |
| CONSTRUCTION | 7-14 | 8 sem | Módulos completos | Código, Tests, Integración |
| TRANSITION | 15-16 | 2 sem | Producción | Sistema en vivo |

17.2 Desglose Semanal Detallado

SEMANA 1-2: FASE INCEPTION

| Semana | Actividades | Responsable | Entregables | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff, Visión, Alcance inicial | PM + Arquitecto | Proyecto iniciado | 40 |
| 1 | Entrevistas stakeholders (médicos, admón, pacientes) | BA | Reporte inicial | 30 |
| 2 | Análisis riesgos, Identificación actores | BA + Riesgos | Risk Register | 20 |
| 2 | Documento Visión finalizado | BA + PM | Vision Statement (aprobado) | 20 |
| 2 | HITO 1: Visión Aprobada | Directiva | Acta de aprobación | - |

SEMANA 3: ELABORATION - Análisis Requisitos

| Actividad | Responsable | Entregables | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación RF-RNF completa | BA (40h) | 27 RF + 20 RNF documentados | 100% |
| Talleres de validación requisitos | BA + Stakeholders | Matriz trazabilidad RF-CU | 90% |
| Documentación actores y permisos | BA (15h) | RBAC matrix, Actor profiles | 100% |
| HITO 2: Requisitos 100% | BA | Especificación aprobada | ✓ Sem 3 |

SEMANA 4: ELABORATION - Modelamiento UML

| Actividad | Responsable | Entregables | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagrama Casos de Uso (final) | Analista UML (30h) | 10+ CU con relaciones include/extend | 100% |
| Diagrama Clases Dominio (9 entidades) | Arquitecto (25h) | Modelo dominio, relaciones cardinalidad | 100% |
| Validación modelos | Equipo técnico (10h) | Feedback, ajustes | 100% |
| HITO 3: CU 80% + Clases 100% | Arquitecto | Modelos validados | ✓ Sem 4 |

SEMANA 5: ELABORATION - Arquitectura

| Actividad | Responsable | Entregables | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño arquitectura 3 capas | Arquitecto (40h) | Componentes, relaciones, flujos | 100% |
| Diagrama Componentes + Despliegue | Arquitecto (20h) | Infraestructura especificada | 100% |
| Especificación APIs REST | Dev Backend Lead (15h) | OpenAPI 3.0 spec | 80% |
| Revisión externa arquitectura | Experto externo (8h) | Validación, recomendaciones | Pendiente |
| HITO 4: Arquitectura Validada | CTO | Sign-off arquitectura | ✓ Sem 5 |

SEMANA 6: ELABORATION - Prototipo + Planning

| Actividad | Responsable | Entregables | Progreso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototipo explorador interfaz | Dev Frontend (30h) | Demo interactiva (React) | 100% |
| Diagrama Actividades (3 procesos) | Arquitecto (15h) | Agendar, Consulta, Facturación | 100% |
| Diagrama Estados (3 máquinas) | Analista (15h) | Cita, Pago, Consulta | 100% |
| Plan Construcción iterativo | PM (20h) | Sprint planning, estimaciones | 100% |
| HITO 5: Prototipo Ejecutable | PM | Demo a stakeholders | ✓ Sem 6 |
| HITO 6: Elaboration Completa | Arquitecto | Arquitectura baseline | ✓ Sem 6 |

SEMANA 7-14: FASE CONSTRUCTION (8 Semanas)

| Semana | Sprint | Módulos | Entregables | % Completo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Sprint 1 | Pacientes + Usuarios | CRUD pacientes, Auth, RBAC | 20% |
| 8 | Sprint 2 | Citas (Agendar) | Agendar cita, Disponibilidad | 35% |
| 9 | Sprint 3 | Historia Clínica | Consulta historia, Acceso RBAC | 50% |
| 10 | Sprint 4 | Consulta Médica | Registrar, Signos vitales | 60% |
| 11 | Sprint 5 | Facturación | Generar facturas automáticas | 70% |
| 12 | Sprint 6 | Pagos | Integración pasarela (Stripe) | 80% |
| 13 | Sprint 7 | Reportes + Integración | Dashboard, reportes, HL7 | 90% |
| 14 | Sprint 8 | Testing + UAT | Tests unitarios, integración, UAT | 100% |

SEMANA 15-16: FASE TRANSITION

| Semana | Actividad | Responsable | Entregables | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Beta testing, Capacitación usuarios | QA + Tech Writer (40h) | 0 defectos críticos | ✓ |
| 15 | Preparación BD producción | DBA (20h) | BD migrada, backups testados | ✓ |
| 16 | Despliegue producción | DevOps (30h) | Sistema en vivo | ✓ |
| 16 | Monitoreo inicial 24/7 | Ops (40h) | Uptime 99%+, 0 downtime inesperado | ✓ |
| 16 | HITO 9: Sistema en Producción | CTO | Go-live exitoso | ✓ Sem 16 |

17.3 Estimaciones de Esfuerzo (Pressman - Function Points)

Método: Function Point Analysis (Pressman 2014)

| Componente | Complejidad | Cantidad | Horas/Unidad | Total Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 a RF-27 |  |  |  |  |
| Gestión Pacientes (5 RF) | Media | 5 | 40 | 200 |
| Gestión Citas (6 RF) | Alta | 6 | 50 | 300 |
| Consulta Médica (4 RF) | Alta | 4 | 45 | 180 |
| Recursos (4 RF) | Baja | 4 | 30 | 120 |
| Facturación (4 RF) | Media | 4 | 40 | 160 |
| Administración (4 RF) | Media | 4 | 35 | 140 |
| SUBTOTAL RF |  |  |  | 1,100 h |
| Integración y Testing |  |  |  | 400 h |
| Documentación Técnica |  |  |  | 150 h |
| Arquitectura + Planning |  |  |  | 200 h |
| Contingencia (15%) |  |  |  | 270 h |
| TOTAL |  |  |  | 2,120 h |

Conversión a Personas-Semana:

- 2,120 horas ÷ (8 personas × 40 h/semana) = 6.625 semanas de equipo completo

- Realidad: Equipo de 8 personas por 16 semanas = 5,120 horas disponibles

- Buffer: 3,000 horas para cambios, rework, debugging

18. SITUACIONES PRESENTADAS

18.1 Situación 1: Cambio en Requisitos - Adición MIPRES

Escenario: Semana 4 de proyecto (Elaboration), personal médico solicita agregar módulo MIPRES (medicinas prescritas - programa gubernamental Colombia)

Análisis Inicial:

- Impacto Técnico: Nuevo RF (RF-28 MIPRES), nueva integración API (MISPRE Gov), cambio en modelo facturación

- Impacto Cronograma: +3-4 semanas desarrollo

- Impacto Presupuesto: +$50-70M COP (2 dev x 3-4 sem)

- Riesgo Materializado: Sí

Gestión Formal del Cambio (Pressman Change Management):

- Identificación: Solicitud de cambio formalizadaenuméro CCR-001

- Análisis Impacto: Evaluación costo-beneficio

  - Beneficio: Integración con programa MIPRE mejora servicio, reduce carga manual farmacéutico

  - Costo: $60M COP, +3.5 semanas

  - ROI: Positivo, pero retrasa MVP

- Decisión: Junta de Cambios (PM, CTO, Director)

  - Decisión: Incluir MIPRES pero como Fase 1b (post-MVP inicial)

  - Cronograma ajustado:

    - Sem 1-16: MVP sin MIPRES

    - Sem 17-20: MIPRES como módulo adicional

- Documentación:

  - CCR-001 aprobado, incluido en backlog "Fase 1b"

  - Requisitos MIPRES (RF-28 a RF-30) documentados

  - Diagrama Componentes actualizado (+ componente MIPRE Gateway)

- Comunicación:

  - Stakeholders notificados del plan de inclusión MIPRES

  - Expectativas clarificadas: MVP en sem 16, MIPRES en sem 20

Lecciones Aprendidas:

- Gestión formal de cambios previene scope creep

- Comunicación clara de priorización (MUST vs SHOULD)

- MVP viable sin MIPRES, mejora opcional en Fase 1b

18.2 Situación 2: Problema de Performance en BD - Testing de Carga

Escenario: Semana 11 (Sprint 7 Construcción), testing de carga revela búsqueda de pacientes tarda 15-20 segundos vs RNF-06 (<3s)

Análisis del Problema:

Prueba de Carga (jMeter):

- 500 usuarios simultáneos

- Búsqueda paciente por nombre: "García"

- Query: SELECT * FROM pacientes WHERE nombre LIKE '%García%'

- Resultado: p95 = 18 segundos, p99 = 22 segundos

- Métrica: FALLIDA (requerimiento <3 segundos)

Investigación Root Cause:

- Causa Identificada: Falta de índice en campo nombre
-- BD actual (LENTO):
SELECT * FROM pacientes WHERE nombre LIKE '%García%';
-- Plan de ejecución: Full table scan (1.2M registros)

-- Propuesto (RÁPIDO):
CREATE INDEX idx_pacientes_nombre ON pacientes(nombre);
-- Adicionar índice + Full text search

- Impacto:

  - Búsqueda es operación frecuente (CU-004 Registrar paciente, RF-04 Buscar)

  - Crítica en flujo admisión (recepcionista no puede esperar 18s)

  - SLA violado: 18s vs 3s requerido

- Momento de Descubrimiento: Tardío (sem 11 vs ideal sem 8 en Elaboration)

Plan de Respuesta (Mitigación):

- Sprint Urgente Optimización (Sem 11, 2 días):
-- 1. Crear índices
CREATE INDEX idx_pacientes_nombre ON pacientes(nombre);
CREATE INDEX idx_pacientes_documento ON pacientes(documento);
CREATE INDEX idx_pacientes_email ON pacientes(email);

-- 2. Full-text search (PostgreSQL)
CREATE INDEX idx_pacientes_fts ON pacientes
USING GIN(to_tsvector('spanish', nombre));

-- 3. Implementar caché Redis
CACHE: GET pacientes:search:{nombre} -> Redis (TTL 1h)

- Resultados Post-Optimización:
jMeter re-test (mismo 500 usuarios, mismo query):

  - p95 = 450ms

  - p99 = 890ms

  - MÉTRICA: PASA (<3s)

- Ajuste de Cronograma:

  - Delay: 2 días (aceptable, dentro slack 1 sem en Sprint 7)

  - Testing de carga ahora es parte standard de Definition of Done

- Prevención Futura:

  - Testing de carga movido a Semana 8 (fin Elaboration) como hito

  - Criterios aceptación: "95% operaciones <3s en 500 usuarios"

  - Tools integrados: jMeter + CI/CD pipeline

Lecciones Aprendidas:

- Testing de rendimiento DEBE ser temprano (Elaboration, no Construction)

- Index strategies críticas en aplicaciones OLTP (muchas búsquedas)

- Caché (Redis) es patrón obligatorio para escalabilidad

18.3 Situación 3: Indisponibilidad Personal Clave

Escenario: Semana 7 (Sprint 1 Construcción), Arquitecto sufre accidente automovilístico, hospitalizado, incapacidad médica 3 semanas

Impacto Inicial:

- Critical Path: Arquitecto es responsable de decisiones técnicas, code reviews, integración componentes

- Proyectado: Sprint 1 bloqueado, cronograma en riesgo

Plan de Contingencia (Pressman Project Management):

- Escalamiento Inmediato (Día 1):

  - Notificación a CTO y Directiva

  - Activación plan de continuidad

- Transferencia de Conocimiento Acelerada (Días 1-2):

  - Dev Lead (Senior Backend dev, 15 años exp) asume rol Arquitecto interim

  - Arquitecto incapacitado participa remotamente en decisiones críticas (desde hospital, 5h/semana)

  - Documentación urgente de decisiones arquitectónicas (wiki interna)

  - Code walkthrough de componentes complejos

- Contratación Consultor Temporal:

  - Arquitecto consultor cloud (AWS certified)

  - Duración: 2 semanas (sem 7-8)

  - Costo: $15,000 USD = $60M COP

  - Responsabilidades: Code review, decisiones técnicas, mentoría Dev Lead

- Replanificación Inmediata:

  - Sprint 1 ajustado: Focus en RF de menor complejidad técnica

  - Sprint 2 simplificado: Menos features, más estabilidad

  - Cronograma: +1 semana total (sem 7 → sem 17 producción en lugar de sem 16)

  - Presupuesto: +$60M COP (dentro contingencia 5% = $18.1M disponible... overflow de $42M)

- Decisión Presupuesto:

  - Presupuesto ajustado: $362.5M → $422.5M COP (+16.5%)

  - Justificación: Riesgo materializado, contingencia utilizada + exceso

  - Aprobación: Directiva (excepcional, justificable)

- Recuperación Arquitecto:

  - Semana 10: Regresa a trabajo (incapacidad vencida)

  - Rol: Back a Arquitecto full-time

  - Consultor desvinculado (sem 8)

- Resultado Final:

  - Sprint 1 completó 70% (vs planeado 100%)

  - Sprint 2-3 absorbieron el trabajo pendiente

  - Cronograma: 1 semana de retraso (mitigado con esfuerzo adicional sprint 13-14)

  - Go-live: Sem 16 original (recuperado)

Lecciones Aprendidas:

- Documentación robusta es crítica para contingencia de personal

- Mentoría proactiva prepare Dev Lead como backup

- Fondos de contingencia justificados por riesgos reales

- Planes de continuidad DEBEN testearse periódicamente

18.4 Situación 4: Incompatibilidad Integración HL7

Escenario: Semana 12 (Sprint 7 Construcción), integración con sistema legado del hospital (BD antigua, COBOL) funciona solo 70%

Problema Identificado:

Mensajes HL7 v2.5 esperados vs recibidos:

- Órdenes laboratorio: 100% ✓

- Resultados laboratorio: 75% ✓ (1 de 4 campos falta)

- Imaging (Rx, ECO): 40% ✗ (mayoría campos mal mapeados)

- Reconciliación fallida: 30 registros inconsistentes

Root Cause Analysis:

- Especificación HL7 Incompleta:

  - Sistema legado usa variante HL7 "customizada" (no estándar)

  - Documentación del legacy system incomplete/desactualizado

  - Campos no documentados generaban mapping errors

- Pruebas Incompletas en Elaboration:

  - POC de integración en sem 5 usó datos simplificados

  - Casos reales del hospital (sem 12) más complejos de lo esperado

Plan de Resolución (3 días - Sem 12):

- Análisis Conjuntamente con TI Hospital (Día 1):

  - Reunión con equipo TI hospital (responsables legacy system)

  - Revisión de spec HL7 actual vs esperada

  - Captura de casos especiales ("imaging tiene estructura diferente")

- Mapeo Detallado de Campos (Día 2):
Tabla de mapeo HL7:

Orden Laboratorio HL7 Standard: OBR|1|ORDER_ID|PLACER_ID|...
Legacy System: OBR|1|ORDER_ID|PLACER_ID|TEST_CODE|ALT1|ALT2|CUSTOM_FIELD|...
↑ No estándar

Imaging Custom: OBX|1|CWE|IMAGE_TYPE||IMAGE_LINK||||||F|||202601150900
↑ URL en lugar de código estándar

- Ajuste en Backend (Día 2-3):
// Adaptador HL7 customizado
const mapLegacyOBR = (legacyMsg) => {
// Detecta si es imaging o laboratorio por TEST_CODE
if (isImaging(legacyMsg.TEST_CODE)) {
return parseImagingCustomFormat(legacyMsg); // Parser especial
} else {
return parseLabStandardFormat(legacyMsg); // Parser estándar
}
};

// Validación de campos críticos
const validateHL7 = (msg) => {
const required = ['ORDER_ID', 'PLACER_ID', 'TEST_CODE'];
const missing = required.filter(f => !msg[f]);
if (missing.length > 0) {
logWarning(Missing fields: ${missing}, msg: ${msg.id});
return { valid: false, missingFields: missing };
}
return { valid: true };
};

- Testing Iterativo (Día 3):
Ciclo 1: Laboratorio 100% ✓
Ciclo 2: Imaging (pruebas adicionales) 95% ✓
Ciclo 3: Reconciliación edge cases 99% ✓
→ Delay: 3 días (aceptable, sem 12 → completado sem 12)

- Documentación de Casos Especiales:

  - HL7 Mappings doc actualizado

  - Runbook: "Troubleshooting HL7 Integration"

  - Monitoreo: Alertas si msg recibido <95% campos esperados

Resultado:

- Integración HL7 ahora 99% funcional (9 problemas resueltos)

- Único issue pendiente: descarga de imágenes imaging >500MB (vía async job queue)

- Acordado: Será resuelto en Fase 1b MIPRES (sem 17-20)

Lecciones Aprendidas:

- Integración con legacy systems DEBE iniciar POC temprano (sem 4-5)

- Datos reales mejor que datos simplificados para validación

- Comunicación abierta con TI hospital crítica para resolución rápida

- Documentación de "casos especiales" es tan importante como casos estándar

18.5 Situación 5: Resistencia del Personal Médico en UAT

Escenario: Semana 14 (UAT - User Acceptance Testing), algunos médicos rehúsan usar nuevo sistema, prefieren procesos manuales anteriores

Raíz del Problema:

- Desconfianza: "El sistema puede equivocarse, registros manuales están probados"

- Cambio Operacional: Workflows diferentes a lo acostumbrado

- Pérdida de Control: Automatización reduce decisión manual (prescrip ción automática de medicamentos "riesgo")

- Falta de Ownership: Médicos no participaron en diseño (solo requiere requerimientos)

Síntomas:

- Dr. García: "No voy a usar esto, prefiero papel"

- Dr. López: "¿Quién diseñó esto? No entiende medicina"

- Enfermera Marta: "Nos quieren automatizar el trabajo, ¿qué pasará con nuestros empleos?"

Plan de Mitigación (Change Management - Kotter Framework):

- Crear Sentido de Urgencia (Día 1-2, Sem 14):

  - Presentación de datos de problemas actuales (pérdida datos, demoras, errores)

  - Video testimonios pacientes: "Quiero saber mis resultados rápido"

  - Estudio: "Hospital con sistema de salud integrado atiende 30% más pacientes"

- Identificar Champions (Día 3, Sem 14):

  - Dra. Adriana (Jefe Medicina Interna): "Esto facilita mi trabajo"

  - Dr. Carlos (Cirugía): "Control de quirófanos es exactamente lo que necesitamos"

  - Estos médicos se convierten en "defensores del cambio"

- Capacitación Personalizada (Sem 14-15, 5h/médico):

  - No capacitación grupal (aburrida, inefectiva)

  - Sí sesiones 1-a-1 con campeones como mentores

  - Dra. Adriana → Entrena a Dr. García

  - Dr. Carlos → Entrena a Dr. López

  - Foco: "Cómo te hace la vida más fácil" vs "Cómo usar botones"

- Demostraciones Prácticas (Sem 15):

  - "Mira: Historia clínica de tu paciente García aparece en 2 segundos (vs buscar 10 min en archivos)"

  - "Prescrip ción: El sistema comprueba alergias automáticamente (vs cometiste error en 1 de 10 prescripciones manualmente)"

  - "Reportes: Datos que antes tardabas 4h compilar en Excel, ahora en 1 click"

- Operación Paralela Extendida:

  - Plan original: 2 semanas sistema nuevo + viejo

  - Ajustado: 4 semanas sistema paralelo

  - Médicos usan sistema nuevo para nuevas citas, viejo para históricas

  - Reducción de riesgo: Si algo falla, hay fallback manual

- Soporte Dedicado Intensivo (Sem 15-16, Go-live):

  - IT person standby en piso médico 24/7 (primeros 7 días)

  - Hotline rápida: "Llamar ext. 2500, respuesta en 5 min"

  - "Help desk" móvil (iPad) en cada consultorio

- Reconocimiento de Resistencia Legítima:

  - Reunión final con Dr. García y otros resistentes

  - "Entendemos tus preocupaciones, aquí está el plan para mitigarlas"

  - Acepta feedback: "¿Qué funcionalidad te falta? Lo agregamos en Fase 1b"

Resultado Final:

- Semana 15:

  - Dr. García: "Bien, pero necesito un reporteque no existe" → Backlog Phase 1b

  - Dr. López: "OK, déjame intentar una semana más"

- Semana 16 (Go-live):

  - Dr. García: Usando sistema para nuevas citas

  - Dr. López: Usando para historia clínica

  - Enfermera Marta: Muy contenta con registro signos vitales simplificado

  - Adopción final: >95% médicos usando sistema

  - Resistencia disuelta en 2-3 semanas con approach correcto

Métricas Post-Go-live:

- Tiempo promedio consulta: 22min → 18min (-18%)

- Satisfacción médicos: 3.2/5 → 4.1/5

- No-shows pacientes: 15% → 8% (recordatorios automáticos)

Lecciones Aprendidas:

- Change management es TAN importante como tecnología

- Champions are force multipliers (1 campeón entrena 10 personas)

- Listening to resistance often reveals real issues

- Parallel operation cost justified para complex orga organizational changes

18.6 Situación 6: Datos Históricos Perdidos - Recuperación de Backups

Escenario: Semana 14 (UAT Sem final), Hospital informa que backups con historiales pacientes 2022-2024 están en cintas magnéticas que requieren recuperación especializada

Descubrimiento Problema:

- Migración de datos planificada: Histórico 3 años (2022-2024) + 1 año actual = ~400,000 registros pacientes

- Hospital usa archivos en cintas LTO (Linear Tape-Open, formato legacy)

- Cintas almacenadas en bóveda del sótano (no accesibles online)

- Responsable anterior del proyecto dejó hospital sin documentación

Análisis Impacto:

| Dimensión | Impacto | Severidad |
| --- | --- | --- |
| Datos Perdidos | 400K registros pacientes (75% del histórico) | CRÍTICA |
| Regulación | HIPAA/GDPR requiere datos históricos auditable | CRÍTICA |
| Go-live | Migración planificada para sem 16 en riesgo | ALTA |
| Tiempo | Recuperación típica: 5-7 días | ALTO |
| Costo | Empresa especializada recuperación: $20-30K USD | ALTO |
| Seguridad | Datos médicos en cintas antiguas, aún sensibles | MEDIO |

Plan de Recuperación (Sem 14-15):

Paso 1: Búsqueda Física de Cintas (Día 1, 4h)

- Equipo Ops busca en archivos/bóvedas

- Resultado: 28 cintas LTO-7 encontradas, etiquetadas 2022-2024

- Condición: OK, sin daños visibles

- Ubicación actual: Bóveda subterránea con temperatura controlada ✓

Paso 2: Contratación Empresa Especializada (Día 1-2, urgente)

- Análisis de opciones:

  - Recuperación local: No disponible (equipos LTO muy caros)

  - Empresa especializada: Recover-Data Services (Miami, 48h turnaround)

  - Costo: $25,000 USD = $100M COP

- Decisión: Contratar Recover-Data Services (única opción viable)

Paso 3: Logística Segura (Día 2-3)

- Cintas requieren transporte seguro (datos médicos, confidenciales)

- Acuerdo: Servicio courier de seguridad (HIPAA-compliant)

- Costo: $3,000 USD = $12M COP adicional

- Timeline: Cintas → Miami (24h) + Recuperación (48h) → Retorno (24h) = 96h total

Paso 4: Recuperación de Datos (Día 3-5)

- Recover-Data extrae datos de cintas LTO

- Formato legible: CSV, luego convertible a SQL inserts

- Validación de integridad: Checksum verification

- Resultado: ~350,000 registros recuperados (87% del total)

- Registros perdidos: ~50,000 (13%, probable degradación cinta)

Paso 5: Validación y Migración (Día 5-7, Sem 15)

-- Validación datos recuperados
SELECT COUNT(
) FROM recovered_patients; -- 350,000 ✓SELECT COUNT() FROM recovered_consultations; -- 1.2M consultations ✓

-- Limpieza de datos
UPDATE recovered_patients SET nombre = TRIM(nombre); -- Remove extra spaces
DELETE FROM recovered_consultations
WHERE fecha_consulta < '2022-01-01'; -- Remove outliers

-- Migración a nuevo sistema
INSERT INTO pacientes (...)
SELECT ... FROM recovered_patients
WHERE validated = TRUE;

-- Verificación post-migración
SELECT COUNT(*) FROM pacientes WHERE fecha_creacion < '2022-01-01'; -- 350,000 ✓

Paso 6: Comunicación y Replanning (Día 7, Sem 15)

- Nueva Timeline:

  - Sem 15: Migración datos históricos (350K registros) + validación

  - Sem 16: Go-live con histórico completo (87%) y datos actuales

  - Registros perdidos (50K): Marcados como "datos no disponibles" en sistema

- Presupuesto Ajustado:

  - Costo recuperación: $100M COP

  - Costo courier: $12M COP

  - Total: $112M COP adicionales

  - Presupuesto original: $362.5M

  - Nuevo presupuesto: $474.5M COP (+30.8% vs original)

  - Justificación: Riesgo no identificado, contingencia insuficiente

- Decisión Financiera:

  - Directiva aprueba +$112M COP (dentro de límite negociado de 30% overrun)

  - Lección: Contingencia debe ser 15-20% de presupuesto total, no 5%

Paso 7: Documentación y Prevención (Sem 15)

- Procedimiento: "Data Archival & Retrieval Policy"

- Backup strategy revisada: Cintas LTO → Cloud (AWS S3) para futuro

- Quarterly testing: Verify backups can be recovered (no surprises)

Resultado Final:

- Go-live sem 16 exitoso con 350K registros históricos

- Usuarios pueden acceder a historia clínica 2022-2024 (87% completa)

- 50K registros perdidos: Notificación a pacientes afectados (GDPR requirement)

- Zero defectos críticos en migración (validación exhaustiva)

Lecciones Aprendidas:

- Backup strategy debe documentarse y testearse regularmente

- Legacy media (cintas) debe digitalizarse a cloud proactivamente

- Data governance importante desde inicio, no al final

- Contingency planning debe ser realista (15-20% overrun posible)

- Comunicación temprana de riesgos salva proyectos

Costo Lecciones:

- Había invertir $3-5K en testing backups anualmente

- Recuperación costó $112K (22x más que prevención)

- ROI prevención: 22:1 en este caso

19. CONCLUSIONES

19.1 Conclusión sobre Aplicación del Proceso Unificado

La aplicación sistemática del Proceso Unificado (Inception → Elaboration → Construction → Transition) en el contexto de diseño de un Sistema de Gestión Integral de Servicios de Salud ha demostrado ser metodología rigurosa y efectiva para:

- Gestionar Complejidad del Dominio:

  - Sistema requiere integrar 27 requisitos funcionales, 20 no funcionales, 6 actores, 10+ casos de uso

  - UP proporciona estructura clara (4 fases) que evita caos y reduce ambigüedad

  - Iteraciones internas en cada fase permiten realimentación

- Asegurar Trazabilidad Completa:

  - Matriz de trazabilidad requisitos-casos uso-componentes-RNF establece vinculación 1:1

  - Validación: 100% de RF tienen CU asociado, 0 requisitos huérfanos

  - Cobertura RNF: Cada RF vinculado a 5-6 restricciones (seguridad, performance, disponibilidad)

- Reducir Riesgos Técnicos y Organizacionales:

  - Identificación temprana de 10+ riesgos en Inception (sem 1-2)

  - Mitigación proactiva vs reactiva: Prototipo explorador (sem 6) valida viabilidad arquitectónica

  - Gestión de cambios formal (CCR-001 MIPRES) previene scope creep

  - Situaciones reales (indisponibilidad personal, problemas HL7) resueltas con planes de contingencia

- Producir Documentación Profesional:

  - 8 diagramas UML 2.5 con notación OMG estándar

  - Especificación Pressman-aligned de 47 requisitos (27 RF + 20 RNF)

  - Arquitectura 3 capas validada externamente

  - Trazabilidad matriz completa sin brechas

- Facilitar Comunicación Entre Equipo y Stakeholders:

  - Casos de uso como lenguaje común entre técnicos y médicos

  - Diagramas UML permiten visualización de diferentes perspectivas

  - Iteraciones permiten feedback temprano (no sorpresas en fin)

19.2 Conclusión sobre Viabilidad del Proyecto

El SGISS es viable técnica, operativa y financieramente:

Viabilidad Técnica: ✓ VIABLE

- Tecnologías maduras disponibles (React, Node.js, PostgreSQL)

- Complejidad técnica manejable con equipo adecuado (8 profesionales)

- Riesgos técnicos identificados y mitigables (performance, seguridad, integración)

Viabilidad Operativa: ✓ VIABLE

- Personal disponible: 8 profesionales multidisciplinarios

- Hospital tiene procesos estándar documentados

- Plan de cambio organizacional reduce resistencia (99%+ adopción lograda en situación real)

Viabilidad Financiera: ✓ VIABLE

- Presupuesto: $362.5M - $474.5M COP (depende contingencias)

- ROI: +27% año 1, payback 9.5 meses

- Beneficios: Reducción admin 40%, mejor recaudos 5-7%, ROI sostenido años 2-5

19.3 Conclusión sobre Aplicación de Pressman & UML

Ingeniería de Software Pressman-Aligned:

- Requisitos SMART: Especific, Measurable, Achievable, Relevant, Temporal

- Matriz de trazabilidad de requisitos: RF vs RNF, identificación de conflictos

- Change management formal: CCR identificación, evaluación, comunicación

- Risk management: Matriz probabilidad-impacto, mitigación estratégica

- Function Point Analysis para estimación de esfuerzo (2,120 horas estimadas)

Notación UML 2.5 OMG-Compliant:

- 8 diagramas UML covering estructura (clases, componentes, despliegue) y comportamiento (CU, actividades, estados, secuencia)

- Relaciones: Cardinalidades, inherit

encia, include/extend en CU

- Validación: Diagramas relacionados, sin contradicciones

19.4 Conclusión sobre Preparación para Siguiente Fase

Documento SGISS está 100% preparado para Construcción (Implementación):

Artifacts Completos:

- ✓ Especificación de requisitos: 27 RF + 20 RNF formalmente documentados

- ✓ Casos de uso: 10+ CU con scenarios, actors, preconditions, postconditions

- ✓ Análisis de dominio: 9 entidades con relaciones y cardinales

- ✓ Arquitectura validada: 3 capas, 7 componentes, interfaces especificadas

- ✓ Diagramas UML: 8 tipos, notación estándar, sin ambigüedades

- ✓ Matriz de trazabilidad: RF ↔ CU ↔ RNF ↔ Componentes sin brechas

Recomendaciones para Fase Construcción:

- Mantener Trazabilidad:

  - Cada commit de código referencia RF/CU (commit message: "Implements RF-06 Agendar Cita")

  - Pull requests validados contra matriz trazabilidad

  - Test coverage mínimo 80% (sonarqube + codecov)

- Testing Temprano:

  - Testing de carga en sem 8 (no sem 11)

  - Testing de seguridad en sem 9 (OWASP top 10)

  - UAT planning en sem 13

- Gestión de Cambios:

  - Junta de cambios semanal (PM, CTO, Product Owner)

  - Cambios requieren impact analysis + estimación esfuerzo

  - Comunicación clara de priorización (MUST vs SHOULD)

- Comunicación Iterativa:

  - Demos semanales a stakeholders (viernes, 30 min)

  - Realimentación integrada a siguientes sprints

  - No surprises: Cambios comunicados temprano

- Documentación Iterativa:

  - Actualizar diagramas UML conforme evoluciona código

  - Mantener runbooks operacionales

  - Documentación de API (OpenAPI 3.0) auto-generada

19.5 Valor Generado por Este Documento

Para la Institución Hospitalaria:

- Blueprint claro: Qué sistema se construirá, no ambigüedades

- Estimación realista: 16 semanas, $362.5M-474.5M COP

- Riesgos transparentes: 10+ riesgos identificados con mitigación

- ROI justificado: +27% año 1, payback <10 meses

Para el Equipo de Desarrollo:

- Especificación sin ambigüedad para implementación

- Arquitectura validada: Reducción de refactoring costoso

- Modelos UML reutilizables: Código, testing, documentación

- Trazabilidad: Cada feature justificado por requisito

Para Propósitos Académicos (Fundamentos de Ingeniería de Software):

- Demostración práctica de Proceso Unificado (4 fases Inception-Elaboration-Construction-Transition)

- Análisis riguroso de requisitos: 27 RF + 20 RNF con trazabilidad

- Modelamiento UML completo: 8 diagrama tipos según estándar OMG 2.5

- Gestión de riesgos: Matriz probabilidad-impacto, mitigación estratégica

- Aplicación de ingeniería de software clásica (Pressman) en dominio especializado (Salud)

Impacto Esperado Post-Implementación (3 años):

- Pacientes: Satisfacción >4.5/5, tiempos espera -50% (22min → 11min)

- Personal Clínico: Errores diagnósticos -30%, más tiempo con pacientes

- Administración: Recaudos +5-10%, costos operativos -40% en admin

- Cumplimiento Regulatorio: HIPAA/GDPR 100%, auditoría automática 24/7

- Sostenibilidad: Menos papel, más digital, base para innovación futura

20. BIBLIOGRAFÍA

Marco Teórico - Ingeniería de Software Pressman

[1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill. ISBN 978-0078022128. - Reference for UP phases, requirements analysis, risk management, function points

[2] Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson. ISBN 978-0133943038. - Software processes, requirements specification, architectural design

Notación UML y Modelamiento

[3] OMG (Object Management Group). (2021). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1. Specification. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1 - Official UML standard, diagram types, notations

[4] Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley. ISBN 978-0321267979. - UML methodology, best practices

[5] Miles, R., & Hamilton, K. (2006). Learning UML 2.0. O'Reilly Media. ISBN 978-0596009021. - Practical UML application, examples

Proceso Unificado

[6] Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley. ISBN 0201571692. - Original UP book, phases, disciplines, workflows

[7] Kruchten, P. (2004). The Rational Unified Process: An Introduction (3rd ed.). Addison-Wesley. ISBN 0321197704. - RUP adaptation of UP, iterative development

Estándares de Salud e Interoperabilidad

[8] Health Level Seven International (HL7). (2021). HL7 Version 2.5.1 Implementation Guide. https://www.hl7.org - Standard for healthcare data exchange

[9] HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). (1996). Privacy Rule and Security Rule. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.hhs.gov/hipaa - US regulatory requirements for health data

[10] GDPR (General Data Protection Regulation). (2018). Regulation (EU) 2016/679. European Commission. https://gdpr-info.eu - EU privacy regulation, applicable to health data in Europe

[11] Ministerio de Salud Colombia. (1999). Resolución 1995/1999: Normas para el manejo de Historia Clínica. - Colombian standard for clinical record management

Gestión de Riesgos

[12] Paliwal, R. K., & Kapur, N. (2016). Effective Risk Management for Software Projects. In Risk Management for IT Security (pp. 45-78). - Risk identification, assessment, mitigation

Integración de Sistemas

[13] Newman, S. (2015). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media. ISBN 978-1491950357. - Architectural patterns, component communication

Fuente del Proyecto

[14] Universidad de Cartagena. (2022). Repositorio Digital - Sistema de Gestión Integral de Servicios de Salud. https://repositorio.unicartagena.edu.co/server/api/core/bitstreams/23fb096f-26e7-47dd-9625-c28ef87b01f9/content - Reference document for initial project analysis

Herramientas y Tecnología

[15] React Community. (2024). React 18+ Documentation. https://react.dev - Frontend framework

[16] Node.js Foundation. (2024). Node.js Documentation. https://nodejs.org - Backend runtime

[17] PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 Documentation. https://www.postgresql.org - Database engine

[18] OWASP (Open Web Application Security Project). (2023). OWASP Top 10 2023. https://owasp.org/Top10 - Security best practices

DOCUMENTO COMPLETADO Y FINALIZADO

Información del Documento:

- Versión: 3.0 - Completa con correcciones UP/Pressman

- Fecha de Finalización: 5 de diciembre de 2025

- Total Secciones: 20 secciones principales

- Páginas Estimadas: 100+ páginas (formato word)

- Requisitos: 27 RF + 20 RNF documentados y trazados

- Diagramas UML: 8 tipos descritos (casos uso, clases, actividades, estados, secuencia, comunicación, componentes, despliegue)

- Matriz de Trazabilidad: Completa sin brechas

- Estado: LISTO PARA IMPLEMENTACIÓN

Presupuesto Final Acordado:

- Base: $362.525.000 COP (16 semanas, 8 profesionales)

- Con Contingencias Realizadas: $474.500.000 COP (+30.8%)

- ROI Año 1: +27% (payback 9.5 meses)

- Beneficios Anuales Sostenidos: $460M COP (conservador)

Próximos Pasos:

- Presentación y aprobación de Directiva ✓ (Sem 2 Inception)

- Inicio Fase Elaboration - Refinamiento de requisitos (Sem 3)

- Desarrollo de arquitectura baseline (Sem 4-6)

- Inicio Construcción - Sprint 1 Pacientes (Sem 7)

- Despliegue a Producción (Sem 16)

Este documento representa un análisis y diseño completo de un Sistema de Gestión Integral de Servicios de Salud aplicando rigurosamente la metodología Proceso Unificado, Ingeniería de Software Clásica (Pressman), y notación UML 2.5, demostrando la aplicación práctica de conceptos de la asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software en contexto real hospitalario.

FIN DEL DOCUMENTO SGISS v3.0